DODATEK č.1 KE  SMLOUVĚ O DÍLO

č. 31/2017

č. 2017/0100

je v režimu přenesené daňové povinnosti

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. xxxxxxxxxx,

telefon: 384 342 111,

e-mail: posta@mesto-trebon.cz

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, xxxxxxxx

Milan Jáchim, technik ORI, xxxxxxxx

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: RM-BAU s.r.o.

Se sídlem: Belgická 1272/II, 377 01, Jindřichův Hradec

IČ: 28154509 DIČ: CZ28154509

plátce  DPH,

zapsaný v OR: xxxxxxxx

Zastoupený: Václavem Rohem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení , č.ú.: xxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Václav Roh, jednatel, xxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických: Václav Roh, jednatel, xxxxxxxx

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zhotovení stavby zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „smlouva“)

na zhotovení stavby s názvem: Turistické informační centrum - č.p.1/I, Třeboň

č. zakázky zhotovitele:		 2017/0100

(dále jen „stavba“)

II.

Tímto Dodatkem č.1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.31/2017; 2017/0100 uzavřené 13.02.2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla:

„Turistické informační centrum - č.p.1/I, Třeboň“

Článek VI. CENA ZA DÍLO – celková cena díla ve výši 2.018.630,90 Kč bez DPH, se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku ZL č.1 13.669,17 Kč bez DPH a ZL č.2 106.818,13 Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných v těchto změnových listech stavby, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Po provedené změně bude článek VI. odstavec č.1 znít v plném znění takto :

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Cena dle smlouvy o dílo vč. DPH:		               	             2.442.543,39 Kč

Méně práce a vícepráce vč. DPH (ZL č. 1 a ZL č. 2):  	                145.689,64 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem včetně méněprací a víceprací vč. DPH:	             2.588.333,03 Kč

(Cena celkem včetně méněprací a víceprací bez DPH 		2.139.118,2 Kč)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

IV.

- Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č.1 jsou změnové listy ZL č.1 a ZL č.2

- Uzavření tohoto Dodatku č.1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením RM č. 298/2017-70 ze dne 12.04.2017.

V Třeboni dne ………….2017                                       V Jindřichově Hradci, dne ………….2017

Za objednatele:                                                               	      Za zhotovitele:

…………………………………………                                …………………………………………..

Mgr. Terezie Jenisová, starostka                                          Václav Roh, jednatel společnosti