# V Ý Z V A

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí města Třeboň o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název veřejné zakázky:

„Projektová dokumentace – stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň“

Zadávací řízení :

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), zadána podle Směrnice města Třeboň o zadávání veřejných zakázek v platném znění (VZ II. kategorie).

Číslo 461/2017 v Registru veřejných zakázek města Třeboně.

Zadavatel veřejné zakázky:

Název zadavatele              	:		Město Třeboň

Adresa zadavatele           	:  	Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

IČO zadavatele                    	:    00247618, DIČ CZ00247618

Zastoupení 	:    Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Kontaktní osoba zadavatele	: 		Karel Bleha, odbor rozvoje a investic

Telefon	:		384 342 209

e-mail                          	:    karel.bleha@mesto-trebon.cz

Datum: 09.06.2017

###### Požadavky pro zpracování nabídky

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem soutěže je výběr nejvhodnější nabídky na shora uvedenou veřejnou zakázku.

- Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení listinné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace zájemce:

- krycí list (dle přílohy č. 1 výzvy),

- obsah svazku,

- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (dle přílohy č. 2 výzvy),

- prohlášení dodavatele, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy kupní (dle přílohy č. 3),

- doklady o splnění profesní způsobilosti, doklady o splnění technické způsobilosti – jsou-li požadovány,

- nabídková cena,

- návrh smlouvy,

.

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem jsou projektové práce – stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň, které budou rozděleny na dva samostatné stavební objekty téže dokumentace.

SO 01 -  stavební úpravy místní komunikace v ulici Sídliště, Třeboň od dokončené úpravy na hranici pozemku v k.ú. Třeboň parc.č. 1850/7 v délce cca 256 m, výměna vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení.  Stavbou  budou dotčeny pozemky v k.ú. Třeboň parc.č. 1880/1, 1880/3, 1849, 3286.

SO 02 – stavební úpravy místní komunikace v prostoru u garáží v délce cca 354 m a úpravy  místní komunikace od konce úpravy SO 01 po křižovatku s ulicí Třeboňská  v délce cca 65 m. Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Třeboň parc.č. 1848/1, 1849.

- Podklad pro zpracování nabídky:

Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva k podání nabídky a příloha rozsahu řešení

- Doba plnění díla

Předání studie:       					              do 31.07.2017

Předání kompletní projektové dokumentace DUR vč. DOSS:  do 21.12.2017

Předání kompletní projektové dokumentace DSP vč. DOSS:  do 31.05.2018

.

- Požadavek na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena v Kč jako cena nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením veřejné zakázky. Dodavatel se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné ceny.

Předpokládaná cena zakázky je 400.000,00 Kč bez DPH.

- Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti (v rozsahu § 74 odst. 1 zákona) předložením čestného prohlášení (příloha č. 2 této výzvy).

Dále dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením výpisů a dokladů uvedených § 77 téhož zákona předložením:

- Dle § 77 odst. 1 zákona: kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopií výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 90 dnů ke dni pro podání nabídek).

- Dle § 77 odst. 2 zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Nesplnění těchto kvalifikací je důvodem pro vyloučení dodavatele z dalšího hodnocení nabídky.

- Nabídka musí obsahovat:

- krycí list nabídky (dle přílohy č. 1 výzvy),

- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (dle přílohy č. 2 výzvy),

- prohlášení dodavatele, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy (dle přílohy č. 3),

- doklady prokazující požadavky na kvalifikaci dle bodu 7 této výzvy,

- smlouvu podepsanou oprávněným zástupcem dodavatele

- cenovou nabídku s uvedením ceny bez DPH a včetně DPH.

- Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v jazyce českém, předložena v jednom vyhotovení, všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou a spojeny do jednoho pevného svazku.

Nabídka bude v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a přesnou identifikací dodavatele.

Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem dodavatele, nebo jím zmocněnou osobou.

Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou dodavatele.

- Platební podmínky

Úhrada smluvní ceny bude provedena na základě faktury vystavené dodavatelem po předání předmětu zakázky objednateli. Splatnost platebních dokladů je 30 dnů od data jejich vystavení, když doručeny objednateli musí být nejpozději do 3 dnů ode dne vystavení. Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

- Lhůta a místo pro podání nabídky, zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.06.2017 v 11:00 h. V této lhůtě lze podat nabídky osobně nebo doporučenou poštou na adresu zadavatele. Osobně lze nabídky podat v podatelně MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, v pracovní dny (v Po a St od 8:00 do 17:00 hod., Út a Čt od 8:00 do 14:00 hod., v Pá od 8:00 do 12:00 hod.). Včasnost doručení nabídky poštou je rizikem dodavatele. Obálka bude označena „NEOTEVÍRAT – Soutěž ORI – PD stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň“ a na uzavření opatřena razítkem dodavatele.

Zadávací lhůta končí nejpozději 14.07.2017.

- Další podmínky a předpoklady pro plnění veřejné zakázky

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení.

- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se zadavatelem nebo s jiným dodavatelem v tomtéž zadávacím řízení.

- Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.

- Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.

- Ze soutěže se vyloučí nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět veřejné zakázky vymezený zadávací dokumentací před uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve vazbě na tuto redukci upravit cenu díla a termín plnění.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zejména pokud nabízená cena překročí finanční možnosti zadavatele.

- Zadávací řízení může být zadavatelem bez udání důvodu zrušeno.

- Odkazy v této výzvě na jednotlivá ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, nemají vliv na skutečnost, že tato veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona v souladu s § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Vybraný dodavatel po uzavření smlouvy doručí elektronickou poštou zadavateli strojově čitelnou smlouvu včetně příloh (ve smyslu zákona o registru smluv).

##### Za zadavatele:

Ing. Pavel Hajna

vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy elektronické

Krycí list nabídky

Vzor čestného prohlášení

Prohlášení uchazeče

Smlouva o dílo

Situace

Uvedené přílohy si dodavatel vyžádá na adrese karel.bleha@mesto-trebon.cz