- DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2017 pro zhotovení stavby

„Autobusová zastávka Nová Hlína“

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Číslo smlouvy objednatele: 	750/4134/17

- Číslo zakázky zhotovitele:	250-0226

Smluvní strany

Objednatel:	Město Třeboň

se sídlem:	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený:	Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

# IČ:	00247618

# DIČ:	CZ00247618

- Bankovní spojení:       	xxxxx, číslo účtu xxxxx

- Telefonní spojení:		384 342 111

- e-mail:	xxxxx

- Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

- Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxx

xxxxx

Zhotovitel:	VIDOX s.r.o.

se sídlem:	U Poráků 511 – Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Pobočka:	Vodárenská 1091, 379 01 Třeboň

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  v odd. C, vložce 6919

Zastoupený:	Janem Kandlíkem, prokuristou

xxxxx, na základě plné moci

IČ: 	25160168

DIČ	CZ25160168

Bankovní spojení: 	xxxxx, a.s., číslo účtu xxxxx

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 	Jan Kandlík, prokurista společnosti

xxxxx

Oprávněn jednat ve věcech technických:	xxxxx

Telefonní spojení:	384 721 357

e-mail:

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.08.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

  - Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 03.08.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Autobusová zastávka Nová Hlína“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech.

  - Rada města svým usnesením č. 655/2017-81 ze dne 23.08.2017 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4134/17 ze dne 03.08.2017 na zhotovení stavby „Autobusová zastávka Nová Hlína“, se společností VIDOX s.r.o., IČ 25160168, U Poráků 511, Horní Brána, Český Krumlov, jehož předmětem je provedení prací a dodávek nutných k dokončení díla v ceně 25.923,85 Kč včetně DPH. Termín dokončení díla se nemění. Jedná se o práce a dodávky, které chyběly v soupisu prací zpracovaném projektantem a jejich provedení je nutné k dokončení díla.

II.

  - Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. smlouvy o dílo ze dne 03.08.2017 dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2017, a to následovně:

|  | - Cena bez DPH | - DPH | - Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cena dle smlouvy o dílo ze dne 03.08.2017 | - 289.187,85 Kč | - 60.729,45 Kč | - 349.917,30 Kč |
| - Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – Dodatek č. 1 | - 21.424,67 Kč | - 4.499,18 Kč | - 25.923,85 Kč |
| - Cena díla celkem | - 310.612,52 Kč | - 65.228,63 Kč | - 375.841,15 Kč |

  - V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

  - Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

- V Třeboni dne 30.08.2017				V Třeboni dne 30.08.2017

| - ……………………………………………………. | - ……………………………………………………. |
| --- | --- |
| - Mgr. Terezie Jenisová | - xxxxx |
| - starostka města |  |