Smlouva o dílo a poskytování servisních služeb

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

se sídlem:			Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Zastoupený:			prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel

- IČ:				25179896

DIČ:				CZ25179896

oprávněné osoby k jednání ve

věcech technických a převzetí

díla:				Ing. Milan Mikyška, vedoucí odboru techniky a správy budov

(dále jen „objednatel“)

(doplní účastník)

se sídlem:				(doplní účastník)

zastoupená:				(doplní účastník)

IČ: 						(doplní účastník)

DIČ: 					(doplní účastník)

bankovní spojení: 		(doplní účastník)

č. ú.: 					(doplní účastník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (doplní účastník), oddíl (doplní účastník) vložka (doplní účastník)

osoba oprávněná k předání díla a k jednání ve věcech technických:		(doplní účastník)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo a poskytování servisních služeb

(dále jen „smlouva“)

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „Modernizace výtahu v objektu A“ (dále jen „Veřejná zakázka“), konané ve zjednodušeném podlimitním řízení, zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

Čl. 1

Předmět a účel smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede výměnu výtahů včetně jejich uvedení do provozu (dále jen „dílo“) a předá je objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

- Součástí díla bude:

  - Vypracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení;

- Dokumentace bude vypracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- Dokumentace bude vypracována v souladu se:

- zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon“), v účinném znění,

- vyhláškou č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, v účinném znění,

- zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění,

- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění,

- vyhláškou č. 169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude protokolárně předána v šesti autorizovaných tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na elektronickém nosiči dat, a to i v otevřených formátech (*dwg, *dxf, *.doc, *.xls). Dokumentace musí obsahovat náležitosti ve smyslu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění.

  - Kompletní zajištění investorsko-inženýrské činnosti do fáze vydání právoplatného stavebního povolení/souhlasu ve smyslu Stavebního zákona;

  - Vypracování a předaní výrobní a dílenské dokumentace v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., § 3.

- Dokumentace bude předána ve třech tištěných vyhoveních a 1 x elektronicky na datovém nosiči;

  - Postupná demontáž stávající technologie výtahů a strojovny, při zachování provozu vždy jednoho ze dvou stávajících výtahů;

  - likvidace starých výtahů a ostatního souvisejícího odpadu v souladu s právními předpisy;

  - Průběžný odvoz odpadů a jejich ekologická likvidace;

  - Dodávka, montáž, uvedení do bezvadného a bezpečného provozu nové výtahové technologie, její předání zadavateli bez vad a nedodělků;

  - Vypracování a předání technické a provozní dokumentace v souladu s ČSN doplnit;

  - Vypracování a předání předepsané revizní zprávy;

  - Předání dokladů o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a ostatní doklady požadované dle vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a dalších nezbytných revizí, provedení zkoušky dle přísl. ČSN a EN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.;

  - zaškolení obsluhy;

  - napojení na elektrickou energii, případné úpravy napojení;

  - stavební, pomocné práce;

  - vyčištění a výmalba šachty;

  - předání výtahů včetně dokumentace skutečného provedení díla ve dvou tištěných vyhotoveních ke každému výtahu i v digitální podobě;

  - předání dokladů dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky – návod k obsluze/ údržbě, prohlášení o shodě, záruční listy, zápis o provedení funkční zkoušky a zaškolení obsluhy;

  - předání návodu na obsluhu a všech dokumentů nezbytných k provozu výtahů, a to ve dvou vyhotoveních, dodání knihy odborných prohlídek, knihy provozních prohlídek;

  - Kompletní zajištění investorsko-inženýrské činnosti, fáze vydání právoplatného užívání stavby/díla, nebo vydání kolaudačního souhlasu pro celý předmět plnění dle této smlouvy.

- Dílo je blíže specifikováno v příloze této Smlouvy – „Technická specifikace díla“, jako nedílné součásti této Smlouvy.

- K této činnosti se dodavatel zavazuje zajistit veškerou potřebnou odbornost a postupovat s řádnou péčí. Při provádění Díla je zhotovitel povinen dodržet veškeré české technické normy a normy ČSN EN, vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s přílohou „Technická specifikace díla“, a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu prací na předmět díla.

- Zhotovitel poskytuje v souladu s touto smlouvou záruku dle čl. 6 této smlouvy.

- Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou rovněž záruční servisní služby v souladu s ČSN EN 27 4002, ČSN EN 27 4007 a dle pokynů výrobce výtahové technologie, které se zhotovitel zavazuje poskytovat po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla (části díla) dle této smlouvy. Objednatel bude sdělovat požadavky servisních služeb na email Zhotovitele: (doplní účastník).

- Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou rovněž servisní služby v souladu s ČSN EN 27 4002, ČSN EN 27 4007 a dle pokynů výrobce výtahové technologie, které se zhotovitel zavazuje poskytovat po dobu 48 měsíců od uplynutí 60-ti měsíční záruční lhůty za jakost díla dle čl. 6.1. této smlouvy. Objednatel bude sdělovat požadavky servisních služeb na email Zhotovitele: (doplní účastník).

- Servisními službami (v rámci záručního i pozáručního servisu) jsou:

- paušální servis

- jednotkový servis

- odborné zkoušky a inspekční prohlídky

- Paušální servis zahrnuje:

- pravidelnou preventivní údržbu – min. 1x za 3 měsíce;

- odborné prohlídky – min. 1x za 3 měsíce;

- provozní kontrola prohlídky – min. 1x za 3 měsíce;

- pravidelná údržba včetně materiálu (seřizování a mazání) – min. 1x za 3 měsíce;

- poruchové opravy, které lze úspěšně uplatnit v rámci záruky;

- dopravné na veškeré výše uvedené práce.

Zhotovitel se zavazuje v rámci paušálního servisu poskytovat objednateli:

- garanci vyproštění uvíznutých osob (uvíznutí v důsledku záruční vady) do 60 minut 24 hodin denně;

- garanci nástupu na poruchové opravy, které lze nebo by bylo možno úspěšně uplatnit v rámci záruky, nejdéle do 24 hodin a jejich odstranění do 7 pracovních dnů, pokud se nebude jednat o vadu, která bude prokazatelně potřebovat dobu delší.

V takovém případě je zhotovitel povinen bezprostředně informovat objednatele o povaze vady a sdělit mu předpokládanou dobu nezbytnou na její opravu. Zhotovitel je povinen vadu opravit v co nejkratších možných termínech, s ohledem na povahu poruchy a řádné zajištění provozu objednatele.

- Jednotkový servis zahrnuje:

Zhotovitel se zavazuje v rámci jednotkového servisu poskytovat objednateli:

- práce na mimozáručních opravách (např. vandalismu, vyšší moc, zásah třetí osoby) s nástupem nejdéle do 24 hodin a jejich odstranění do 7 pracovních dnů, pokud se nebude jednat o vadu, která bude prokazatelně potřebovat dobu delší.

V takovém případě je zhotovitel povinen bezprostředně informovat objednatele o povaze vady a sdělit mu předpokládanou dobu nezbytnou na její opravu. Zhotovitel je povinen vadu opravit v co nejkratších možných termínech, s ohledem na povahu poruchy a zajištění provozu objednatele.

- vyproštění uvíznutých osob do 60 minut 24 hodin denně z důvodu mimozáruční závady (např. přetížení).

Fakturovaná částka bude vycházet z hodinového sazebníku uvedeného v příloze – „Kalkulace ceny servisních služeb“.

- Odborné zkoušky a inspekční prohlídky zahrnují:

- odborné zkoušky – min. 1x za 3 roky;

- inspekční prohlídky – min. 1x za 6 let;

Servisní služby, které nejsou zahrnuty v paušálním servisu, budou účtovány na podkladě pracovních listů potvrzených objednatelem.

Pro veškerou právní jistotu smluvní strany sjednávají, že výše uvedené ustanovení se vztahuje k poskytování záručních i pozáručních servisních služeb, pokud není ve smlouvy výslovně stanoveno jinak.

Čl. 2

#### Doba plnění

- Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci a výkonů IIČ dle čl. 1.2 písm. a) této smlouvy do 25 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

- Předání právoplatného stavebního povolení/souhlasu a výkonů IIČ dle čl. 1.2 písm. b) této smlouvy do 70 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

- Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.

- Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s týdenním harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy, a současně své postupy při realizaci díla konzultovat s objednatelem. Hlučné a prašné práce, či práce se zvýšenými bezpečnostními riziky je zhotovitel oprávněn provádět pouze v termínech a době stanovené na základě dohody s objednatelem.

- Ke splnění díla vč. stavebních prací dle čl. 1.1 této smlouvy dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli, a to nejpozději do 220 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace díla v souladu s Harmonogramem prací, který byl zhotovitelem předložen v rámci jeho nabídky, a který je přílohou této smlouvy a termíny a podmínkami uvedenými v tomto článku smlouvy.

- Dílčí části díla (projektová, provozní technická a jiná dokumentace) dle čl. 1.2 této smlouvy předá zhotovitel nejpozději v den předání a převzetí celého díla, ve lhůtě dle čl. 2.5 této smlouvy.

- Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2.5 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení.

- Jestliže se v průběhu plnění vyskytne překážka plnění, vzniklá nikoli z důvodu na straně zhotovitele nebo nikoli v souvislosti s porušením Smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem, která brání řádnému provádění plnění (překážka plnění), prodlužuje se lhůta pro realizaci Díla o dobu, po kterou trvala taková překážka plnění. O překážce plnění je zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se ustanovení dle věty první tohoto článku Smlouvy nepoužije.

- Místem plnění (dále jen „staveniště“) a předání díla je Lázeňský dům Aurora, Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň.

Čl. 3

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen provést realizaci celého díla podle této smlouvy a předat jej objednateli vč. příslušných dokladů dle čl. 1 smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. 2.5 této smlouvy.

- O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol.

- k převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn:

Jméno a příjmení: Ing. Milan Mikyška, vedoucí odboru techniky a správy budov

Tel.: (bude doplněno)

Email.: (bude doplněno)

- k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn:

Jméno a příjmení: (doplní účastník)

Tel.: (doplní účastník)

Email.: (doplní účastník)

- Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

- Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. 4

Cena a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle čl. 1.2 smlouvy je uvedena v příloze této smlouvy – „Cenová nabídka“.

- Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla, včetně záruky dle čl. 6 této smlouvy. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele v příloze – „Cenová nabídka“, která je přílohou a součástí této smlouvy. Cena obsahuje veškeré dodávky, výkony a náklady nutné pro realizaci díla.

- Smluvní strany sjednávají možnost změny ceny díla v průběhu provádění díla, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Změna sjednané ceny musí odpovídat změně hodnoty DPH v závislosti na úpravě zákonné sazby DPH a musí být provedena dodatkem k této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat následovně:

- platba ve výši 40 % z ceny díla bez servisu bude formou zálohy vyplacena objednatelem zhotoviteli do 15 dnů od účinnosti smlouvy;

- platba ve výši 50 % z ceny díla bez servisu bude formou zálohy vyplacena zhotoviteli do 30 dnů od dodání nové výtahové technologie do místa plnění a prokazatelného zahájení prací, na základě podepsaného záznamu o dodání nové výtahové technologie.

Zúčtování poskytnutých záloh bude následně zohledněno při vystavení závěrečné faktury.

- Fakturací bude uhrazena cena díla do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla bez servisu. Částka rovnající se zbylým 10 % z celkové sjednané ceny díla bez servisu slouží jako zádržné, které bude průběžně uhrazováno Objednatelem Zhotoviteli ve výši 2 % vždy po ukončení ročního nepřetržitého bezproblémového provozu, během kterého se nevyskytnou takové vady díla, které by bylo možno uplatnit na zhotoviteli z důvodu porušení jeho povinností dle této smlouvy. Zahájení této lhůty bude datováno od ukončení přejímacího řízení, kterým dojde k odstranění všech případných drobných vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení.

- Smluvní strany se dohodly, že cena servisních služeb dle čl. 1.7 smlouvy je uvedena v příloze smlouvy – „Kalkulace ceny servisních služeb“.

- Cena za Paušální servis bude hrazena čtvrtletně. Čtvrtletní cena za Paušální servis dle přílohy – „Kalkulace ceny servisních služeb“ bude stanovena poměrně z ceny celkové a daného období.

- Cena za Jednotkový servis a inspekční prohlídky dle přílohy „Kalkulace ceny servisních služeb“ bude hrazena měsíčně dle vyčerpaných hodin a služeb, přičemž faktuře musí vždy předcházet vzájemné odsouhlasení provedení prací oběma smluvními stranami na základě pracovních listů, které budou přílohou faktury.

- Smluvní strany sjednávají možnost změny hodinové sazby za servisní služby v průběhu trvání smlouvy, a to v důsledku navýšení indexu spotřebitelských cen.

Nárok na navýšení hodinové sazby za servisní služby vzniká zhotoviteli v případě, že dojde k navýšení indexu spotřebitelských cen o více než 5 % za posuzované období. Posuzovaným obdobím je období od 1. 1. do 31. 12. roku, ve kterém je smlouva účinná (prvým posuzovaným obdobím je období od 1. 1. do 31. 12. 2027). Jestliže v posuzovaném období nedojde k navýšení indexu spotřebitelských cen o více než 5 %, prodlužuje se posuzované období o další kalendářní rok a hodnoty navýšení indexu spotřebitelských cen se v takovém případě za oba roky sčítají. Vstupní („nulovou“) hodnotou indexu spotřebitelských cen je tato hodnota k datu 31. 12. 2026.

Zdrojem informace o navýšení indexu spotřebitelských cen jsou oficiální informace, vydávané ve smyslu příslušných právních předpisů Českým statistickým úřadem („ČSÚ“). Smluvní strany berou na vědomí, že tyto zdrojové informace bývají vydávány až v průběhu roku následujícího po posuzovaném období. Tomu odpovídá i nárok zhotovitele, který je oprávněn žádat o navýšení hodinové sazby až na podkladě uvedených zdrojových informací, a to na základě písemné žádosti o navýšení hodinové sazby, která bude doložena oficiálními zdrojovými informacemi dle výše uvedeného. Objednatel je v takovém případě povinen navýšit hodinovou sazbu zhotovitele o procento shodné s navýšením indexu spotřebitelských cen za posuzované období, a to od prvého kalendářního měsíce následujícího po měsíci doručení písemné žádosti zhotovitele (vč. zdrojových informací ČSÚ). V případě nedoručení takové žádosti nebo v případě nedoložení zdrojových informací ČSÚ nárok zhotovitele na navýšení hodinové sazby dle výše uvedeného nevzniká.

- Veškeré opravy, které vzniknou vinou objednatele (násilím rozbité části výtahů apod.), budou označeny a účtovány zvlášť na podkladě pracovních listů potvrzených objednatelem, přičemž pro tyto servisní úkony platí shodné sazby jako v případě kalkulace paušálního servisu.

- Součástí ceny díla je i materiál nezbytný k provedení údržby po dobu trvání záruky dle čl. VI této smlouvy. Po uplynutí záruční lhůty, tj. v době poskytování pozáručního servisu, již bude materiál nezbytný k provedení údržby fakturován zhotovitelem samostatně.

- Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne vystavení, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Faktury musejí být doručeny do 3 pracovních dnů ode dne vystavení na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy.

- Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

### Čl. 5

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen objednateli předat dílo nebo jeho části v dohodnuté době a dále provádět předmět plnění dle této smlouvy v souladu s touto smlouvou a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

- Při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy. Jedná se mimo jiné o striktní dodržování požadavků památkové péče jakožto dotčeného orgánu státní správy.

- Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci při realizaci díla a popis stavu díla v rozsahu nutném pro řádné posouzení stavu díla.

- Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně tzv. kontrolní dny, a i jinak poskytovat objednali informace o stavu realizace díla a ode dne převzetí místa pro provádění díla vést stavební/montážní deník o pracích, které provádí. Do tohoto deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

- Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4.1 této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v době realizace je dotčený objekt obsazen klienty objednatele a práce na díle jsou v době od 20:30 do 7:30 vyloučeny.  Výjimkou jsou pouze práce a činnosti které svým charakterem akustickým hlukem a vibracemi nenaruší provozní předpisy objednatele.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na příp. vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené.

- Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním/montážním deníku příp. zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro předání staveniště.  V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

- Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

- Nejpozději v den úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze „Poddodavatelé zhotovitele“. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy, čímž však není vyloučena povinnost Zhotovitele k náhradě škody většího rozsahu, nežli je výše pojištění. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Realizace předmětu dle této smlouvy bude probíhat za provozu budovy Lázeňského domu. Zhotovitel je proto povinen provádět dílo tak, aby nedocházelo k narušení provozu objednatele více, než je pro realizaci díla nezbytné. Objednatel je oprávněn ve výjimečných případech požadovat, aby v určitých hodinách či dnech nebylo dílo realizováno s tím, že takové situace mohou nastávat pouze výjimečně a objednatel je povinen je zhotoviteli oznámit min. 7 dnů předem, v takovém případě dojde k přiměřenému prodloužení konce lhůty dle čl. 2.5 této smlouvy rovnajícímu se počtu dnů, po které nemohl zhotovitel provádět dílo z důvodu požadavku objednatele dle tohoto ustanovení.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. Zhotovitel je povinen při provádění prací na díle dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených prováděním prací na díle.

Čl. 6

Záruka, záruční doba, pozáruční doba

- Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla dle ust. čl. 3.1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.

- Na základě shora uvedené záruky je objednatel oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

- Zhotovitel se zavazuje odstraňovat záruční vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

- Zhotovitel se dále zavazuje k poskytování pozáruční servisu v délce trvání 48 měsíců.

- Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vad (záručních, pozáručních i mimozáručních) a odstranit nahlášenou vadu ve lhůtách dle čl. 1.9, nebude-li smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta pro odstranění vady (zejména nebude-li z objektivních důvodů možné vadu v ujednané lhůtě odstranit).

Čl. 7

Sankční ujednání

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. 2.5 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční/pozáruční vady, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

- V případě neodstranění záruční/pozáruční vady, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

- V ostatních případech porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v souladu s platnými právními předpisy.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 8

Ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení předmětu dle této smlouvy. Ukončení plnění předmětu této smlouvy nastane po ukončení servisních služeb dle čl. 1.7 této smlouvy.

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezanikají sankční opatření za porušení povinností zhotovitele ani jiná ustanovení, z jejichž obsahu je zřejmé, že mají zůstat v platnosti i po odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

- prodlení sjednaného termínu úplného předání díla delší než 14 dní,

- prodlení s nástupem na odstranění vady nebo prodlení s odstraněním záruční vady uplatněné objednatelem v záruční době nebo v době poskytování pozáručního servisu delší než 2 dny, za předpokladu, že tato vada brání řádnému užívání díla, nebo

- opakované porušování dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy (nejméně 3krát).

- Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4.1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo ve lhůtě 30 dnů od písemné výzvy zhotovitele k zaplacení dlužné částky.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom paré smlouvy.

- Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha – čestné prohlášení o splnění Technické specifikace předmětu plnění (Technická dokumentace k předmětu plnění) /specifikace výtahů nabízených účastníkem – předloží každý účastník do nabídky/

- Příloha – čestné prohlášení o splnění minimálních požadavků na servis předmětu plnění (Technická dokumentace k předmětu plnění) /specifikace výtahů nabízených účastníkem – předloží každý účastník do nabídky/

- Příloha – Cenová nabídka /oceněnou předloží každý účastník do nabídky/

- Příloha – Kalkulace ceny servisních služeb / oceněnou předloží každý účastník do nabídky/

- Příloha – Pojistná smlouva/ Pojistný certifikát / bude předloženo před uzavřením smlouvy vybraným účastníkem/

- Příloha – Seznam poddodavatelů /vyplněné předloží každý účastník v nabídce/

- Příloha – Harmonogram prací /vyplněné předloží každý účastník v nabídce/

V Třeboni dne ………………	V (doplní účastník) dne (doplní účasntík)

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

……………………………………… 	…………………………………