SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

se sídlem:		Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

zástupce:		prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel

IČO:			25179896

DIČ:			CZ25179896

Bankovní spojení:	4200001807/7940

Kontaktní osoba: 	(bude doplněno před podpisem smlouvy)

E-mail:			(bude doplněno před podpisem smlouvy)

Tel.:			(bude doplněno před podpisem smlouvy)

(dále jen „Objednatel“)

a

Název (doplní účastník)

se sídlem:		(doplní účastník)

zástupce:		(doplní účastník)

IČO:			(doplní účastník)

DIČ:			(doplní účastník)

Bankovní spojení:	(doplní účastník)

Kontaktní osoba:	(doplní účastník)

E-mail:			(doplní účastník)

Tel.:			(doplní účastník)

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném (doplní účastník), spis. zn.  (doplní účastník)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s označením „Vytvoření procesního modelu společnosti Slatinné lázně Třeboň, s.r.o.“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), a dále dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

ÚČEL SMLOUVY

- Účelem Smlouvy a Předmětem veřejné zakázky je vytvoření procesního modelu popisujícího současný stav společnosti.

- Vytvořený procesní model má vést ke sjednocení a standardizaci pracovních činností a postupů ve všech organizačních složkách objednatele, sloužit jako nástroj řízení společnosti a být použit jako jeden z podkladů pro vytvoření zadávací dokumentace na nový lázeňský informační systém.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se v souladu s touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo spočívající ve vytvoření procesního modelu popisujícího současný stav společnosti a návrh na budoucí optimalizaci procesů, v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze – „Specifikace předmětu plnění“. Součástí Díla je poskytování konzultantských služeb, odborné garance a provedení následujícího dílčího plnění:

- dodávka licencí a implementace nástroje SPARX Enterprise Architect do prostředí společnosti SLT

- vytvoření procesního modelu společnosti SLT ve výše uvedeném nástroji

- zajištění následných služeb pro vytvořený procesní model Objednatele

- Všechny fyzické výstupy musí být předkládány v editovatelném tvaru a formátu (tzn. systém EA a aplikace MS Office). Všechny výstupy níže uvedené musí být možno opětovně generovat ze systému. Způsob jejich opětovného generování např. při změnách modelu bude uveden v dokumentaci a bude součástí školení.

Hmotnými výstupy činností uvedených v 2.1.2 budou:

Systém EA, případně jeho webová prezentace:

- Optimalizovaná repozitory DB

- Business entity model

- Procesní diagramy zpracované v EA

- Pro zpracování procesů v EA je nutno připravit pohledy pro zobrazení procesů ve vrstvách (pohledy – aplikace, dokumenty, samostatně)

- Souhrn časů jednotlivých kroků procesů

Následující dokumenty bude možno opakovaně přímo generovat ze systému EA v návaznosti na nastavení procesního modelu.

Dokumenty – fyzicky tisknutelné a exportovatelné z EA (formát souborů MS Office)

- seznam procesů se základní charakteristikou (skupiny a základní popis)

- popisy procesů – diagram, popis kroků, časová náročnost procesu / role

Matice – fyzicky tisknutelné a exportovatelné z EA

- procesní kroky (nebo procesy) x role

- artefakty (dokumenty, vstupy, výstupy) x procesní kroky

- aplikace x procesní kroky

- rizika x procesy, procesní kroky

- příležitosti pro zlepšení x procesní kroky

- reference procesů mezi sebou (v případě duplicitních procesů)

- Místem plnění Díla se sjednává sídlo Objednatele, přičemž jednotlivé činnosti mohou být prováděny i mimo jeho sídlo nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu.

- Následnými službami pro vytvořený procesní model Objednatele dle čl. II odst. 2.1.3 této smlouvy se rozumí činnosti spojené s údržbou procesního modelu (dále jen „následné služby“):

- Aktualizace procesních diagramů

- Správa a aktualizace repozitory DB

- Realizace změnových požadavků

- Správa a aktualizace cloudového prostředí a systému EA

- Implementace nových verzí systému SPARX a podpůrných systémů

- Návrhy a případné realizace změn stávajících procesů z důvodů:

  - optimalizace nákladů v procesech (včetně simulací procesů)

  - zefektivnění informačních toků ve společnosti

  - podpora zavedení nového informačního systému

- Následné služby se budou uskutečňovat na základě písemných objednávek. Objednávka bude vždy obsahovat přesný výčet požadovaných služeb, jejich rozsah a specifikaci, termín plnění a případné další instrukce či požadavky objednatele. Součástí objednávky budou příslušné přílohy a podklady pro řádné uskutečnění požadovaných plnění.

- Zhotovitel je povinen objednávku písemně potvrdit do 2 pracovních dnů od jejího doručení. V případě nejasností, chybějících součástí či jiných nedostatků objednávky je zhotovitel povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat kontaktní osobu zhotovitele a vyžádat si doplnění či opravu. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky zaslat objednateli nacenění požadovaných prací dle cen uvedených v příloze – „Cenová nabídka“.

- Zhotovitel je povinen následné služby realizovat v termínu uvedeného v objednávce na základě dohody smluvních stran. Nebude-li v objednávce uveden jiný termín, s ohledem na rozsah a povahu konkrétních následných služeb, platí, že je zhotovitel povinen realizovat následné služby do 10 dnů od potvrzení objednávky. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli požadované plnění ve stanoveném termínu bez objektivních důvodů, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu dle čl. VII odst. 7.6 této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje možnost čerpat následné služby i nad rámec předpokládané objemu uvedeného v příloze – „Cenová nabídka“, a to za cenu uvedenou účastníkem v příloze – „Cenová nabídka“, max. však do vyčerpání částky 1.200.000, - Kč za dílo dle čl. 2.1 této smlouvy. Současně si objednatel vyhrazuje právo neobjednat žádné následné služby po celo dobu trvání této smlouvy.

- Plnění na základě objednávky musí vyhovovat podmínkám uvedeným v této smlouvě a podmínkám uvedeným objednatelem v objednávce.

- V otázkách, které neřeší tato smlouva, se na jednotlivé objednávky přiměřeně aplikují ustanovení o smlouvě o dílo dle § 2586 a následujících občanského zákoníku.

- Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že veškeré činnosti a věcná plnění, které mají být provedeny na základě této Smlouvy, budou provedeny řádně a v dohodnutých termínech, se znalostí a péčí, která je možné očekávat od odborníků, kteří mají požadované znalosti a relevantní zkušenosti s realizací činností obdobných jako je předmět této Smlouvy. Při poskytování plnění jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by plnil sám. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s předmětem plnění této Smlouvy dostatečně obeznámen, předmět plnění této Smlouvy je vymezen dostatečně určitým způsobem a s vědomím rozsahu závazků vyplývajících z této Smlouvy Zhotovitel uzavírá tuto Smlouvu.

- Objednatel se zavazuje zajistit nezbytnou součinnost a z jeho strany nezbytné podmínky pro řádné plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy, řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu Díla v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. IV a ostatními podmínkami této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerá práva potřebná k realizaci Díla zejména práva autorská, tak, aby mohl být naplněn předmět a účel této Smlouvy, a zavazuje se, že k Dílu a veškerým jeho částem poskytne Objednateli všechna autorská a užívací práva dle čl. 9. této Smlouvy. Cena za poskytnutí práv dle tohoto odstavce je již zahrnuta ve skutečné celkové ceně za Dílo uvedené v čl. IV Smlouvy a Zhotoviteli nevzniká za poskytnutí těchto práv nárok na jakékoli jiné plnění.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, s tím, že

- dílčí plnění dle čl. 2.1.1 musí být realizováno nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy;

- dílčí plnění dle čl. 2.1.2 musí být realizováno nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy svým jednostranným oznámením doručeným Zhotoviteli omezit rozsah předmětu Díla v souladu se ZZVZ.

- Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla požadavky objednatele a relevantními právními předpisy.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Ke splnění povinností Zhotovitele dojde dokončením a předáním Díla Zhotovitelem se všemi náležitostmi dle specifikace uvedené v této Smlouvě a protokolárním převzetím Objednatelem.

- Zhotovitel předá a Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele v rámci Akceptačního řízení, po odsouhlasení a následném potvrzení akceptačního protokolu pověřenými oprávněnými pracovníky dle této Smlouvy.

- Akceptační řízení probíhá následujícím způsobem:

- Zhotovitel předá Dílo Objednateli k Akceptačnímu řízení v termínu dle čl. 2.14 této smlouvy. Předání k Akceptačnímu řízení bude zdokumentováno Předávacím protokolem, který podepíšou obě smluvní strany.

- Nejdéle do 10 pracovních dnů od předání plnění k Akceptačnímu řízení se Objednatel k plnění vyjádří vypracováním Akceptačního protokolu.

- Výsledek Akceptačního řízení bude uveden v Akceptačním protokolu, a to jedním z dále uvedených způsobů:

- Akceptováno bez výhrad. Zhotovitel na základě takto potvrzeného Akceptačního protokolu předává Dílo Objednateli.

- Akceptováno s výhradami. V Akceptačním protokolu budou výhrady specifikovány a bude uveden termín, do kdy mají být předmětné výhrady odstraněny. Zhotovitel je povinen v tomto termínu předmětné vady odstranit. Při akceptaci s výhradami nevzniká Zhotoviteli nárok na plnění dle této Smlouvy ze strany Objednatele. Dohodnou-li se tak smluvní strany, může Zhotovitel fakturovat Objednateli finanční plnění v částečné výši. Vzájemná dohoda smluvních stran o této skutečnosti a o výši ceny za plnění s výhradami bude zanesena do Akceptačního protokolu. Zbytek ceny za plnění může být fakturován až po řádném odstranění výhrad k plnění.

- Neakceptováno. Zhotovitelem dodané plnění neodpovídá předmětu plnění dle Smlouvy, případně vykazuje podstatné vady. V Akceptačním protokolu budou dané vady specifikovány a bude uveden nový termín předání upraveného plnění k Akceptačnímu řízení. Finanční plnění nebude do změny okolností Objednatelem Zhotoviteli poskytnuto ani v částečné výši.

- Dílo bude považováno za provedené jako celek dnem podpisu závěrečného Akceptačního protokolu (Akceptováno bez výhrad) Objednatelem. V případě akceptace s výhradami se Dílo považuje za provedené odstraněním vad z Akceptačního řízení, přičemž Zhotovitel zcela odpovídá za splnění termínu dle čl. 2.14 této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn plnit i před sjednaným termínem plnění.

- Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel provede Dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této Smlouvy za cenu dohodnutou v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

- Cena Díla je uvedena v příloze – „Cenová nabídka“. Tato cena je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná a je ji možno překročit jen za těchto podmínek:

  - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla v souladu se ZZVZ;

  - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

  - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám právních předpisů, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

- V ceně Díla jsou obsaženy veškeré práce, činnosti a náklady potřebné pro řádné splnění Díla. Cena obsahuje ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení Díla, a tedy v ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením Díla vznikly.

- Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (dále jen „faktura“) vystavená zhotovitelem, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů. Plnění, které je předmětem aktivity dle čl. 2.1.1 a 2.1.2 této Smlouvy, bude fakturováno jednorázově po řádném dokončení dílčího plnění a jeho předání a odsouhlasení objednatelem dle čl. III této Smlouvy. Následné služby dle čl. 2.1.3 této Smlouvy, budou fakturovány na základě faktury dle skutečně odpracovaných dnů vynásobená denní sazbou dle přílohy – „Cenová nabídka“. Akceptační protokol o předání dílčí části Díla potvrzený objednatelem bude tvořit přílohu faktury zhotovitele. V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit fakturu, jako plnění bez právního důvodu, zpět zhotoviteli.

- Faktura Zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále číslo této Smlouvy, číselné označení dílčího plnění Objednatele a jejich nedílnou přílohou musí být Akceptační protokoly dle čl. III této Smlouvy podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti či přílohy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

- Zaplacením se pro účely této Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení Díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení Díla.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli všechny nezbytné podklady pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit realizaci Díla nebo způsobit zpoždění realizace Díla.

- Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádnou a včasnou realizaci Díla.

- Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud není předáno včas a v souladu s touto Smlouvou. Za takto nedokončené Dílo není Objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou ve Smlouvě.

- Obě strany se zavazují případné změny či doplňky této Smlouvy činit písemně v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění Díla o stavu prací na Díle. Pokud by se ukázalo, že Zhotovitel práce na Díle neprovádí nebo je provádí v rozporu se zadáním, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

ZÁRUKA

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 12 měsíců od předání díla, resp. jeho dílčí části, tj. od podpisu Akceptačního protokolu (Akceptováno bez výhrad) Objednatelem, popř. ode dne po odstranění vad z Akceptačních řízení. Objednatel je povinen písemně oznámit (reklamovat) vadu díla bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Záruční doba běží ode dne předání plnění Zhotovitelem Objednateli na základě oběma smluvními stranami podepsaném protokolu o předání a převzetí plnění, pokud bude dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků nebo od data odstranění poslední vady nebo nedodělku, pokud byly nějaké konstatované v Protokolu o předání a převzetí.

- Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

- Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit případné vady Díla nejpozději do 15 dnů po vytknutí vad. Nebudou-li vady zhotovitelem ve stanovené lhůtě odstraněny, má objednatel právo po předchozím písemném vyrozumění zhotovitele provést odstranění vad prostřednictvím třetí osoby a náklady na takové odstranění vad v plném rozsahu uplatnit u zhotovitele. Uvedeným není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- V případě nedodržení termínu předání Díla k Akceptačnímu řízení v termínu stanoveném Objednatelem pro dílčí plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady Díla dle čl. 6.3 této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč, za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované dle čl. XI této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- V případě opakování Akceptačního řízení dle čl. 3.4 více než dvakrát je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé další opakování Akceptačního řízení nad druhé opakování. Opakováním Akceptačního řízení se rozumí jeho nový běh poté, co předchozí akceptační řízení k témuž plnění skončilo výsledkem „Neakceptováno“.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení za předpokladu, že Objednatele písemně vyzval k úhradě dlužné částky a Objednatel nezjednal nápravu ani dodatečně ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Zhotovitele.

- V případě nedodržení termínu poskytnutí následných služeb uvedeného v objednávce, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

- Sjednáním ani uplatněním žádné smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

- Smluvní pokuty podle této Smlouvy jsou splatné jedenadvacátý kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, pokud není ve výzvě uvedena lhůta delší. Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv ujednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

AUTORSKÁ PRÁVA, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- Pro případ, že výsledkem činnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů dle této Smlouvy je Dílo, které naplňuje znaky Díla chráněného dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů:

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením Díla teprve vznikla;

- Zhotovitel Díla poskytuje Objednateli Díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití Díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití;

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitelem je již zahrnuta v ceně za poskytnutí Díla;

- Zhotovitel Díla poskytuje tuto licenci Objednateli Díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a Dílo sám neužít;

- Objednatel není povinen licenci využít;

- Objednatel Díla (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě;

- Objednatel Díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit Dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit Dílo s jiným dílem nebo zařadit Dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob;

- Ustanovení § 2370 a § 2378 občanského zákoníku se nepoužijí.

- V případě, že součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich protokolárního předání a převzetí Objednatelem.

- Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na Objednatele okamžikem předání Díla Zhotovitelem.

ZAMĚSTNANCI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a osoby, kteří se budou podílet na realizaci Díla, mají dostatečnou kvalifikaci v oboru. Zhotovitel dále prohlašuje, že všichni zaměstnanci ovládají český jazyk na takové úrovni, která jim umožní poskytovat činnosti vedoucí k realizaci Díla v plném rozsahu.

- Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a osoby, kteří budou přítomni v prostorách Objednatele, dodržovali všechny bezpečnostní předpisy tak, jak s nimi byli prokazatelně seznámeni Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osob, které uvedl ve své nabídce za účelem prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na zadání této Veřejné zakázky. Předmětné osoby jsou uvedeny v příloze této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna těchto osob musí být předem písemně schválena ze strany Objednatele s tím, že osoby, které by měly osoby v této Smlouvě nahradit, musí splňovat kvalifikaci požadovanou ze strany Objednatele pro tu, kterou konkrétní roli v rámci zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje, že svůj souhlas neodmítne bez existence relevantního důvodu, který bezodkladně sdělí Zhotoviteli.

OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE

- Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem.

- Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, faxem či elektronickou poštou, a to na následující adresy smluvních stran, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.

10.2.1. Za Objednatele: (bude doplněno)

10.2.2. Za Zhotovitele: (doplní účastník)

- Oznámení se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

OCHRANA INFORMACÍ

- Zhotovitel se zavazuje během plnění i po ukončení účinnosti této Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel bude plnit předmět Smlouvy prostřednictvím třetí strany (poddodavatele) zavazuje se smluvně zajistit plnění povinnosti podle tohoto článku Smlouvy třetí stranou.

- Za porušení povinnosti dle tohoto článku ze strany Objednatele se nepovažuje předání informací, jež je Objednatel povinen poskytnout dle příslušných právních předpisů.

- Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny zachovávat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení případně uzavřené smlouvy o ochraně neveřejných informací.

VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ

- Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky ukončení účinnosti Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

- Za podstatné porušení povinnosti Zhotovitelem dle odst. 12.2. Smlouvy se považuje zejména:

12.3.1. 	prodlení s plněním Díla o dobu delší než 7 dní,

12.3.2. 	neplnění, neúplné či jinak vadné plnění, včetně vadného plnění spočívajícího ve vadách právních, které Zhotovitel nedokázal ani 30 kalendářních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele napravit,

12.3.3. porušení povinnosti mlčenlivosti, resp. ochrany důvěrných informací Zhotovitelem,

12.3.4. poskytování Díla je bezdůvodně pozastaveno po dobu více než 30 kalendářních dnů.

- Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

12.4.1. 	Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle Smlouvy;

12.4.2. 	Zhotovitel pověří plněním některých povinností z této Smlouvy třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

- Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani oprávněný nárok na zaplacení smluvních pokut. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení účinnosti Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich částí), které do okamžiku předčasného ukončení účinnosti Smlouvy v souladu s touto Smlouvou Objednateli poskytl.

- Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotoviteli v takovém případě přísluší nárok na úhradu ceny za skutečně provedené a poskytnuté dílčí části Díla. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky z ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o ochraně informací, ustanovení o akceptaci, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají být platné a účinné i po ukončení účinnosti této Smlouvy. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ani ustanovení odst. 11.4 a 11.5 této Smlouvy.

POSTOUPENÍ A ZMOCNĚNÍ

- Žádná práva z této Smlouvy ani Smlouva jako celek nemohou být Zhotovitelem postoupena na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel může pověřit plněním některých povinností z této Smlouvy třetí stranu, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel v takovém případě zůstává plně odpovědný za plnění třetí strany tak, jako by plnil sám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání částky 1.200.000, - Kč bez DPH.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není vůči němu vedeno exekuční nebo insolvenční řízení a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o změně této skutečnosti.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Smluvní strany si přečetly tuto Smlouvu, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s tím, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy.

- Názvy článků jsou pouze informativní a vloženy pro přehlednost a nemají žádný vliv na výklad Smlouvy.

- Žádné zamýšlené změny této Smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny či doplňky Smlouvy lze provádět pouze písemnými, číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Ve věcech, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se použijí právní předpisy platné a účinné v České republice, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel, při plné součinnosti ze strany Zhotovitele.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Specifikace předmětu plnění

- Cenová nabídka

V Třeboni dne__________ 				V (doplní účastník) dne (doplní účastník)

Objednatel: 						Zhotovitel:

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., 			(doplní účastník)

jednatel