VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 1

Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora – opakované řízení

ZADAVATEL

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: 			Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

IČ:			25179896

DIČ:			CZ25179896

Zastoupen:		prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

DATUM

21. 3. 2022

Dotaz č. 1

Termín realizace 330 dní je nedostačující v kontextu rozsahu, požadované kvality a zejména dodržení všech technologických postupů, proto žádáme o prodloužení lhůty doby realizace.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 1

Zadavatel sděluje, že trvá na závazné maximální celkové době plnění mezi zahájením stavebních prací a řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v délce 330 kalendářních dnů, uvedené v bodě 6.1.1 závazného návrhu smlouvy.

|  | Magdaléna Bičová Manažerka veřejných zakázek |
| --- | --- |
|  | +420 774 878 811 www.akjg.cz magdalena.bicova@akjg.cz ¦ vz@akjg.cz |