Harmonogram prací

Zvýšení ubytovací kapacity LDA – dekorační textil

ZADAVATEL

# Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

# Sídlo: 			Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

# IČ:			25179896

# DIČ:			CZ25179896

Zastoupen:		prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

LHŮTY A TERMÍNY REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Tento harmonogram obsahuje závazné lhůty a termíny realizace předmětu plnění.

- Objednatel umožní zaměření místa plnění ihned po uzavření smlouvy o dílo.

- Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu zahájení montáže maximálně o 30 kalendářních dnů, bez dopadu do smluvní ceny.

- Předpokládaný termín zahájení montážních prací je 15. 5. 2023, nebo do 7 kalendářních dnů o písemné výzvy Objednatele k zahájení montáží.

- K datu 20. 4. 2023 dodavatel prokáže úplnou připravenost dodávky (výroba a nákup všech komponentů ke splnění zakázky).

- Dodavatel předá bezvadný předmět plnění ve lhůtě 21 kalendářních dnů od zahájení montáže.