##### Příloha č.4

##### Smlouva  o dílo

Město Třeboň,, se sídlem : 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II, zast. Ing. Jiřím Houdkem, starostou

IČ: 002 47 618, DIČ: CZ002 47 618, plátce DPH, dále jen objednatel, na straně jedné

a

………………………………………………………………………………………………..

,dále jen zhotovitel, na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle §§ 536 – 565 obchodního zákoníku tuto

s m l o u v u    o    d í l o

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést „Restaurování hlavního oltáře v kapli sv. Víta“, p.č.2320, k. ú. Třeboň, rejstř. č. NKP 45066/3-2349

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

- Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném v Záměru na restaurování vypracovaném Václavem Vackem DiS, restaurátorem a v Návrhu na restaurování vypracovaném Mgr. Dagmar Geršlovou.

II.

Doba plnění

- Zhotovitel zahájí práce na provádění díla do 01.07.2013 Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 30.10.2013

- Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení o přiměřené časové období v případě, že nebude moci zahájit práce nebo v nich pokračovat z důvodů na straně objednatele, nebo v případě provádění víceprací.

- Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo před sjednanou dobou plnění, pokud se na tom s objednatelem písemně dohodne.

III.

Cena

- Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Celkem bez DPH …………….,- Kč

DPH dle zákonné sazby  …….,- Kč

-----------------------------------------------

Celkem vč.DPH ………………,- Kč

Cena za kompletní, touto smlouvou sjednané dílo, je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Smluvní cena byla určena na základě rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu.

Sjednaná cena je nepřekročitelná.  Zhotovitel má nárok na zvýšení ceny pouze za následujících podmínek:………………………………………………………………….

- V případě oprávněného požadavku na zvýšení ceny je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení ocenění těchto prací, které bude provedeno na základě stejných kalkulací a zásad kterými se řídí cena díla.

- Objednatel má nárok na snížení ceny díla pouze za následujících podmínek:

  - objednatel a zhotovitel se písemně dohodli na snížení rozsahu sjednaného předmětu díla

  - objednatel požaduje změny, (např. záměny materiálů, v nižších cenách než jsou ceny rozpočtované.)

IV

Platební podmínky

- Úhrada smluvní ceny bude provedena na základě měsíčních výkazů provedených prací a dodávek a na základě vystavených faktur. Splatnost platebních dokladů je 30 dnů od data jejich vystavení, když doručeny objednateli musí být nejpozději do 3 dnů ode dne vystavení. Zálohové platby nebudou poskytovány.

VI

Záruky za jakost

- Záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet ode dne  odevzdání díla objednateli.

- Zhotovitel odpovídá za zjevné vady, které má předmět v době jeho odevzdání. Za skryté vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá po celou dobu záruky.

- Objednatel je povinen reklamovat vady písemně bez zbytečných odkladů po jejich zjištění.

- Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad do 3 pracovních dnů od uplatnění  reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratším technicky možné lhůtě, nejpozději do 10 dnů.

VII.

Smluvní pokuty

- Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, tímto sjednanou, za nedodržení termínu dokončení díla z viny zhotovitele, a to ve výši 0,5 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení s odstraňováním vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý den.

VIII.

Podmínky provedení díla

1.  Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném místě pro restaurování podle sjednaných zadávacích podkladů restaurování, schváleného restaurátorského záměru, pravomocných správních rozhodnutí, stanovisek a souhlasů vydaných pro restaurování. Místo kde bude prováděno restaurování je vymezeno plochou kaple, která bude přesně vymezena a předána zhotoviteli zápisem o předání oltáře k restaurování. Místem plnění je kaple sv. Víta v Třeboni, Na Kopečku v KÚ Třeboň, pokud nebude na základě protokolu o předání částí oltáře  k restaurování  prováděno restaurování na jiném místě určeným restaurátorem (pouze na území České republiky) za daných podmínek.

2.   Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. III. této smlouvy.

3.    Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací.

4.   Ke vstupu na místo restaurování v průběhu jeho provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované v zápisu o předání a převzetí obrazů k restaurování za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.

5.    Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto.

IX

Předání a převzetí díla

- Dílo bude dokončeno jeho řádným provedením a jeho předáním objednateli. O předání a převzetí díla se sepíše mezi zhotovitelem a objednatelem zápis o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen za tímto účelem oznámit objednateli požadovaný termín předání díla nejméně tři pracovní dny předem a objednatel je povinen se tohoto předání zúčastnit. Dílo se považuje za řádně provedené a objednatel není oprávněn odmítnout jeho převzetí, pokud je dílo bez vad. Pokud se zhotovitel rozhodne převzít dílo s drobnými vadami, které nebrání řádnému užívání díla, dohodne se v zápise lhůta k odstranění vad. Pokud k takové dohodě nedojde nebude dílo převzato.

X

Odstoupení od smlouvy

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákonných ustanovení, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, jinak je odstoupení neplatné. Obě strany jsou povinny navzájem si vydat vzniklé bezdůvodné obohacení.

XI

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva byla schválena podpisem obou smluvních stran.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen v písemné formě.

- Tato smlouva je vypracována ve třech (3) stejnopisech z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy  náleží objednateli.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele

Příloha č. 2 – vzor předávacího protokolu o provedených službách, pracích a zakázkách

- Uzavřená smlouva může být ze strany objednatele do termínu zahájení realizace vypovězena     bez náhrady v případě, že finanční krytí na realizaci díla nebude jištěno podílem finančních prostředků získaných z dotace, o kterou objednatel žádá z grantu Jihočeského kraje.

V Třeboni, dne …………………………

…………………………….				……………………………..

za objednatele					         za zhotovitele

Příloha č.2 smlouvy o dílo

Předávací protokol o provedených službách, pracích a dodávkách

| ZA OBDOBÍ: |  |  |  | Číslo protokolu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DODAVATEL : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název a sídlo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poštovní adresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
| OBJEDNATEL : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název a sídlo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
| STAVBA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo stavby: |  |  |  |  |  | SOD číslo: ze dne: |  |  |

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

|  | Od zahájení do konce předchozího období | Probíhající období | Od zahájení do konce probíhajícího období |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková cena bez DPH |  |  |  |
| Celková cena vč. DPH |  |  |  |

Nedílnou součástí předávacího protokolu je oceněný soupis provedených prací.

__________________________	______________________________________________________

Datum		Za dodavatele			Za objednatele