čj.: METR 18651/2023 CaJa

V Ý Z V A

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí města Třeboň o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy bytu č. 5 Rožmberská 34, Třeboň“

Zadávací řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadána podle Směrnice města Třeboň o zadávání veřejných zakázek v platném znění (VZ malého rozsahu II. kategorie) mimo režim zákona.

Číslo 728/2023 v Registru veřejných zakázek města Třeboně.

Zadavatel veřejné zakázky:

Název zadavatele: 	Město Třeboň

Adresa zadavatele: 	Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

IČ zadavatele: 	00247618

DIČ zadavatele: 	CZ00247618

Zastoupení: 	PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Kontaktní osoba zadavatele: 	Ing. Jan Cába, odbor rozvoje a investic

Telefon: 	384 342 145

e-mail: 	jan.caba@mesto-trebon.cz

Datum: 09.11.2023

###### Požadavky pro zpracování nabídky

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem soutěže je výběr nejvhodnější nabídky na shora uvedenou veřejnou zakázku.

- Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení listinné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace zájemce:

- krycí list (dle přílohy č. 1 výzvy),

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle přílohy č. 2 výzvy),

- prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy o dílo (dle přílohy č. 3 výzvy),

- doklady o splnění profesní způsobilosti,

- vlastní nabídka, oceněný soupis prací,

- návrh smlouvy o dílo (dle přílohy č. 4 výzvy),

- formulář seznamu poddodavatele (dle přílohy č. 6 výzvy).

- Předmět veřejné zakázky

Stavební práce na akci „Stavební úpravy bytu č. 5 Rožmberská 34, Třeboň“. Předmětem této zakázky je provedení celkové opravy bytu v bytovém domě, a to bytu č. 5 (vel. 1+1 v přízemním objektu čp. 34/I) v ulici Rožmberská, Třeboň. Součástí stavebních úprav je provedení prací uvedených v technické zprávě, výkresové části a v přiloženém soupisu prací obsaženém ve výkazu výměr k ocenění.

Místo plnění:

ul. Rožmberská, čp. 34, parc. č. 153/1, k.ú. Třeboň.

- Podklad pro zpracování nabídky

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je text této výzvy, technická zpráva, výkresy a fotodokumentace současného stavu bytu, výkaz výměr k ocenění a obchodní podmínky (příloha č. 4 výzvy k podání nabídky), které budou po doplnění údajů dodavatelem součástí nabídky jako návrh smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace platí vždy údaje z výkazu výměr.

Prohlídka místa plnění: je možná po předchozí telefonické domluvě s Ing. Cábou na tel. čísle: 702 016 832.

Kompletní zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace, výkazu výměr a příloh potřebných k podání nabídky je v elektronické podobě přístupná pod odkazem:

https://www.uschovna.cz/zasilka/NHX9HYCEUXIDC266-LDY/

- Doba plnění díla

Dodavatel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

Zahájení: 		01.12.2023

Dokončení: 	16.02.2024

Termíny dílčích měsíčních plnění díla – poslední den v daném měsíci.

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele ve smyslu čl. IX. bod 1. písm. a) smlouvy o dílo.

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena v Kč jako cena nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH  a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením  veřejné zakázky. Uchazeč se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné ceny.

- Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů (v rozsahu § 74 odst. 1 zákona) předložením čestného prohlášení (příloha č. 2 této výzvy).

- profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisů a dokladů uvedených § 77 téhož zákona předložením:

- Dle § 77 odst. 1 zákona: kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopií výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 90 dnů ke dni pro podání nabídek).

- Dle § 77 odst. 2, písm. a) zákona: kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

- Využití poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce vyplnil seznam poddodavatele (podle přílohy č. 6 této výzvy), který bude dodávat a případně i provádět infuzní clony (injektáží zdiva) a sanační omítky.

- Nabídka musí obsahovat

- krycí list nabídky (příloha č. 1),

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2),

- prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy o dílo (příloha č. 3),

- doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů (dle bodu 7),

- smlouvu o dílo na realizaci stavby podle v zadání předloženého vzoru smlouvy o dílo s doplněním údajů o uchazeči a podpisem oprávněného zástupce uchazeče (dle přílohy č. 4),

- vyplněný soupis prací (položkový rozpočet) s uvedením ceny (cenové nabídky) bez DPH a s DPH,

- formulář seznamu poddodavatele (příloha č. 6).

- Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v jazyce českém, předložena v jednom vyhotovení, všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou a spojeny do jednoho pevného svazku. Nabídka bude v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a přesnou adresou uchazeče.

Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče, nebo jím zmocněnou osobou. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče.

- Platební podmínky

Podle ustanovení smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Zálohové platby nebudou poskytovány.

V průběhu měsíce prosince 2023 lze fakturu skutečně provedených prací rozdělit na část období od 01. – 15.12. (bude proplaceno v r. 2023) a na část období od 16. – 31.12. (bude proplaceno v r. 2024). Součet skutečně fakturovaných plateb za měsíc prosinec nesmí převýšit částku 500.000,00 Kč bez DPH.

- Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, kdy jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (bez DPH).

- Lhůta a místo pro podání nabídky, zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.11.2023 v 10:00 hod. V této lhůtě lze podat nabídky osobně nebo doporučenou poštou na adresu zadavatele. Osobně lze nabídky podat v podatelně MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, v pracovní dny (v Po a St od 8:00 do 17:00 hod., Út a Čt od 8:00 do 14:00 hod., v Pá od 8:00 do 12:00 hod.). Včasnost doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče. Obálka bude označena „NEOTEVÍRAT – Soutěž ORI – Stavební úpravy bytu č. 5 Rožmberská 34, Třeboň“ a na uzavření opatřena razítkem uchazeče.

Zadávací lhůta končí nejpozději 15.12.2023.

- Další podmínky a předpoklady pro plnění veřejné zakázky

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se zadavatelem nebo s jiným dodavatelem v tomtéž zadávacím řízení.

- Dodavatel po uzavření smlouvy o dílo předloží zadavateli smlouvu o dílo, včetně příloh, ve strojově čitelné formě pro uveřejnění v registru smluv.

- Zadavatel požaduje poskytnutí záruční lhůty na dílo po dobu 60 měsíců od předání díla.

- Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.

- Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.

- Ze soutěže se vyloučí nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět veřejné zakázky vymezený zadávací dokumentací před uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve vazbě na tuto redukci upravit cenu díla a termín plnění.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zejména pokud nabízená cena překročí finanční možnosti zadavatele.

- Zadávací řízení může být zadavatelem bez udání důvodu zrušeno.

- Odkazy v této výzvě na jednotlivá ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, nemají vliv na skutečnost, že tato veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona v souladu s § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Všechny výrobky, které jsou v zadávací dokumentaci označeny obchodním názvem, jsou pro účel vypracování cenové nabídky uchazeče považovány pouze jako doporučený minimální standard, ve smyslu dodržení požadovaných technických parametrů použitých výrobků.

- Smlouva na „Stavební úpravy bytu č. 5 Rožmberská 34, Třeboň“, bude zveřejněna v Registru smluv.

##### Za zadavatele:

Ing. Pavel Hajna v. r.

vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení

Příloha č. 3 - Prohlášení uchazeče

Příloha č. 4 - Vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr

Příloha č. 6 - Formulář seznamu poddodavatele