- Smlouva o dílo

- uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále též „autorský zákon“)

Zhotovení PD, příkazní činnost a výkon AD pro

Výměna zásobníků TUV - LDA

Článek I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:			Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

spisová značka: C-8137, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Sídlo:				Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II

IČO: 				25179896,

Zapsaný v OR:			(bude doplněno)

Zastoupený:			prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Milan Mikyška, vedoucí odboru techniky a správy budov

- nebo

- Ing. František Klabouch

# (dále též „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

ZHOTOVITEL:			(bude též doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje – dále jen „bude doplněno“)

spisová značka: (bude doplněno), vedená u (bude doplněno)

Sídlo: 		(bude doplněno)

IČO:		(bude doplněno)

Zastoupený:		(bude doplněno)

Osoby oprávněné jednat:	ve věcech smluvních:	(bude doplněno)

ve věcech technických:	(bude doplněno)

(dále též „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

- PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem Zhotovení PD, příkazní činnost a výkon AD pro – Výměna zásobníků TUV - LDA (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“).

Článek II.

Rozsah plnění

  - Předmět smlouvy

2.1.1	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci v příslušných výkonových fázích a zajistit pro objednatele investorsko-inženýrské činnosti ve vztahu ke stavebnímu projektu „Výměna zásobníků TUV - LDA“ (dále též „Projekt“ nebo „stavba“), a to na základě a v souladu s níže uvedenými závaznými podklady, v technickém, funkčním a kvalitativním provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v této smlouvě a jejích přílohách (dále souhrnně též „dílo“).

2.1.2	Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost, převzít od zhotovitele všechna řádně poskytnutá plnění a služby dle této smlouvy a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu.

2.1.3	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), jakož i s dalšími relevantními právními předpisy.

  - Rozsah plnění zhotovitele

2.2.1	Dílo spočívá zejm. v následujících činnostech ve vztahu k Projektu:

a)	Vypracování dokumentace pro povolení stavby ve smyslu přílohy č. 1, vyhlášky 131/2024 Sb. a dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále též nový stavební zákon),

b)	Vypracování plánu (zásad) organizace výstavby ve smyslu přílohy č. 1, vyhlášky 131/2024 Sb.

c)	Kompletní výkon investorsko-inženýrské činnosti vedoucí k získání rozhodnutí, kterým bude stavba povolena dle nového stavebního zákona, a to vč. aktivního získávání souhlasů dotčených orgánů a osob,

c)	Vypracování dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 8, 	vyhlášky č. 131/2024 Sb., v   rozsahu dle nového stavebního zákona,

d)	Vypracování dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení 	rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 	prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „Výkaz výměr“),

e)	Výkon odborné poradenské činnosti ve vztahu k plánovanému zadávacímu řízení na zhotovitele stavby,

f)	Výkon autorského dozoru nad realizací stavby, včetně dozoru nad dodržováním zhotovitelem zpracovaných projektových dokumentací a výstupů dle této smlouvy,

g)	Poskytnutí licence k výkonu užívacích práv k předanému dílu nebo jeho částem ve smyslu čl. IV. smlouvy.

    - Bližší vymezení jednotlivých činností zhotovitele je uvedeno v čl. III. a IV. této smlouvy.

2.3	Závazné dokumenty

2.3.1	Zhotovitel je povinen jednotlivé činnosti provádět na základě:

a)	Závazné provozní a technické podmínky,

b)	ostatních závazných dokladů a dokumentů, které byly doloženy objednatelem v Zadávacím řízení,

c)	Cenové nabídky, předložené zhotovitelem v Zadávacím řízení, a

d)	ostatních závazných dokladů a dokumentů, které předložil zhotovitel v Zadávacím řízení ve své nabídce.

2.3.2	Pro potřeby této smlouvy jsou doklady a dokumenty dle čl. 2.3.1 společně nazývány „Závazné dokumenty“. Zhotovitel je povinen se jimi řídit.

2.3.3	Změny podoby definovaného předmětu plnění nebo změny podmínek jeho realizace mohou být provedeny, pouze pokud takovou změnu připouští tato smlouva a příslušné právní předpisy.

2.4	Změna závazků ze smlouvy

2.4.1	Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny předmětu plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.

2.4.2	Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.

2.4.3	Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.5	Místo realizace předmětu plnění

2.5.1	Není-li to odůvodněno potřebou přítomnosti v místě Projektu, bude předmět plnění dle této smlouvy prováděn dle uvážení zhotovitele.

2.5.2	Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem a místem kontroly výstupů zhotovitele bude sídlo objednatele, neurčí-li objednatel jinak.

Článek III.

Bližší vymezení jednotlivých činností zhotovitele

3.1	Dokumentace pro povolení stavby

3.1.1	Zhotovitel vypracuje pro objednatele Dokumentaci pro povolení stavby, a to v souladu s:

- výsledky příkazní činnosti dle. čl. 3.3 této smlouvy,

- novým stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy,

vše ve znění platném v době předání výstupů této části smlouvy.

3.1.2	Tvorba Dokumentace pro povolení stavby podléhá kontrolní činnosti objednatele dle této smlouvy.

3.1.3	Finální znění Dokumentace pro povolení stavby bude předloženo objednateli k písemnému protokolárnímu schválení před podáním těchto dokumentů na stavební úřad za účelem získání rozhodnutí, kterým bude stavba povolena.

3.1.4	Případné výhrady objednatele v průběhu tvorby Dokumentace pro povolení stavby nebo po předložení její finální verze objednateli budou zhotovitelem bezodkladně zapracovány a předloženy objednateli k opětovné kontrole/schválení. V případě nesouhlasu zhotovitele s pokyny objednatele budou užita obecně pravidla občanského zákoníku, nového stavebního zákona a této smlouvy ve vztahu k nepřijetí pokynu objednatele.

3.1.5	Dokumentace pro povolení stavby bude objednateli protokolárně předána ve třech tištěných vyhotoveních, opatřených autorizací v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a v elektronické verzi na elektronickém nosiči dat, a to v otevřených formátech:

    - texty v DOC a PDF

    - tabulky a výpočty v XLS

    - výkresy v DWG a PDF.

K tomuto předání dojde do 5 pracovních dnů od schválení dokumentu objednatelem dle výše uvedeného.

Smluvní strany berou na vědomí, že uvedené předání nemá vliv na povinnost zhotovitele zajistit činnosti dle čl. 3.3 této smlouvy.

3.1.6 	Zhotovitel je povinen zajistit, že dokumentace pro povolení stavby bude obsahovat všechny části stanovené přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, nebude-li toto v rozporu s jinými právními předpisy.

3.2	Vypracování plánu (zásad) organizace výstavby

3.2.1	Zhotovitel vypracuje pro objednatele Vypracování plánu (zásad) organizace výstavby ve smyslu přílohy č. 1, vyhlášky 131/2024 Sb.

3.3	Příkazní činnost (výkon investorsko-inženýrské činnosti)

3.3.1	Zhotovitel zajistí pro objednatele komplexní službu investorsko-inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí, kterým bude povolena stavba dle nového stavebního zákona,

3.3.2	V případě, že bude dotčenými orgány vyžadováno jiné samostatné povolení v jiném správním řízení, bude zhotovitelem pro objednatele získáno rovněž samostatné pravomocné povolení v rámci komplexní příkazní činnosti.

3.3.3	Součástí příkazní činnosti zhotovitele podle této smlouvy je bezrozporové aktivní projednání Projektu ve všech jeho předmětných stupních se všemi dotčenými veřejnoprávními orgány a jinými dotčenými subjekty ve smyslu nového stavebního zákona. Zhotovitel není oprávněn se této povinnosti zprostit odkazem na možné získání uvedených podkladů samotným stavebním úřadem. K tomu může dojít, splnil-li zhotovitel svoji povinnost dle tohoto článku a současně příslušné dotčené orgány nevydaly příslušná rozhodnutí či vyjádření.

3.3.4	Aktivním projednáním Projektu se pro účely této smlouvy rozumí uskutečňování právních jednání a faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání shora uvedených povolení a rozhodnutí správních orgánů, a to jak z hlediska právního, ekonomického, tak i stavebně-technického, a to v rámci daném obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou.

3.3.5	Součástí příkazní činnosti je též předání veškeré administrativní, právní a další agendy, společně se všemi movitými věcmi, které zhotovitel při výkonu příkazní činnosti dle této smlouvy užíval a které jsou ve vlastnictví objednatele.

3.3.6	Příkazní činnost dle této smlouvy v sobě zahrnuje i povinnost zhotovitele jednat se správními úřady a dotčenými orgány veřejné správy a jinými dotčenými subjekty za účelem vydání ostatních navazujících nebo se stavbou souvisejících rozhodnutí. K těmto příkazním činnostem bude objednatelem udělena zhotoviteli speciální plná moc, bude-li nezbytná.

3.3.7	Dokladem provedení příkazní činnosti dle tohoto článku smlouvy je:

a)	originál pravomocného rozhodnutí, kterým je stavba povolena v rozsahu všech jejích součástí, případně též originál pravomocného rozhodnutí jiných orgánů veřejné správy, je-li jich dle příslušných právních předpisů zapotřebí,

b)	kompletní dokladová část s originály všech relevantních dokladů ve smyslu tohoto článku smlouvy,

3.4	Dokumentace pro provádění stavby

3.4.1	Zhotovitel vypracuje pro objednatele Dokumentaci pro provádění stavby, vše v 6 vyhotoveních, a to v souladu s:

- předchozími výkonovými fázemi projektové dokumentace,

- výsledky příkazní činnosti dle. čl. 3.3 této smlouvy,

- novým stavebním zákonem, a příslušnými prováděcími předpisy,

- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, určujícími mj. limity zpracování podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby,

vše ve znění platném v době předání výstupů této části smlouvy.

3.4.2	Ustanovení čl. 3.1.2 – 3.1.5 této smlouvy se použijí obdobně s tím, že finální znění Dokumentace pro provádění stavby bude předložena objednateli ke konečnému písemnému protokolárnímu schválení v níže uvedených dobách plnění.

3.5	Soupis stavebních prací s Výkazem výměr

3.5.1	Zhotovitel vypracuje pro objednatele Soupis stavebních prací s Výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“), vše ve 3 vyhotoveních, a to v souladu s:

- předchozími výkonovými fázemi projektové dokumentace,

- výsledky příkazní činnosti dle. čl. 3.3 této smlouvy,

- novým stavebním zákonem, a příslušnými prováděcími předpisy,

- vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr,

- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, určujícími mj. limity zpracování podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby,

vše ve znění platném v době předání výstupů této části smlouvy.

3.5.2	Ustanovení čl. 3.1.2–3.1.5 této smlouvy se použijí obdobně s tím, že finální znění Výkazu výměr bude předloženo objednateli ke konečnému písemnému protokolárnímu schválení v níže uvedených dobách plnění.

3.6	Výkon odborné poradenské činnosti ve vztahu k plánovanému zadávacímu řízení na zhotovitele stavby

3.6.1	Zhotovitel je povinen k výkonu odborné poradenské činnosti v rámci přípravy a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to i opakovaně v případě zrušení původního zadávacího řízení. Tato činnost spočívá zejména v:

a)	poskytnutí podkladů a informací zhotovitelem v rámci přípravy zadávacího řízení, zejm. informací technické povahy vzhledem k Projektu, které mohou být významné pro nastavení podmínek zadávacího řízení,

b)	poskytnutí vysvětlení technických podkladů, pokud k nim budou vzneseny žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo pokud bude třeba jejich doplnění či vysvětlení v zadávacím řízení,

c)	posouzení nabídek z hlediska dodržení technických a technologických parametrů a z hlediska nabídkové ceny a odpovídajícího ocenění Výkazu výměr,

d)	ostatní související činnost, pokud bude v zadávacím řízení zapotřebí.

3.7	Výkon autorského dozoru

3.7.1	Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Projektu.

3.7.2	V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel zejména:

a)	zabezpečovat autorský dozor stavby v rozsahu dle nového stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,

b)	účastnit se předání staveniště,

c)	poskytovat vysvětlení potřebná k realizaci Projektu na základě zpracované dokumentace pro provádění stavby a souvisejících dokladů a dokumentů,

d)	jako projektant stavby posuzovat návrhy na změny a odchylky stavby v rozsahu odpovědnosti dle nového stavebního zákona,

e)	účastnit se kontrolních dnů stavby,

f)	účastnit se kontroly kvality při předání realizovaného Projektu objednateli.

g)	předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni následujícího měsíce po výkonu autorského 	dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. Příkazce se zavazuje do 3 pracovních dnů k listu vyjádřit.

3.7.3	Příkazník se zavazuje vykonávat v souvislosti s prováděním autorského dozoru rovněž činnost dozoru statika stavby.

3.7.4	Odměna za výkon autorského dozoru a odměna za výkon dozoru statika stavby je již zahrnuta v odměně zhotovitele dle čl. VIII. této smlouvy.

Článek IV.

Licenční ujednání

4.1	Prohlášení zhotovitele

4.1.1	Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových práv ke všem autorským dílům ve smyslu autorského zákona (dále též „autorské dílo“), která jsou předmětem této smlouvy nebo výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

4.1.2	Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání autorského díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

4.1.3	Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání autorského díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.

4.1.4	Zhotovitel prohlašuje, že autor autorského díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas ke zveřejnění autorského díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení autorského díla do díla souborného.

4.1.5	Zhotovitel prohlašuje, že autor autorského díla udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu autorových majetkových práv k autorskému dílu, a to jménem zhotovitele a na jeho účet.

4.1.6	Zhotovitel prohlašuje, že autor autorského díla udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

4.2	Rozsah licence

4.2.1	Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít (dále též „licence“). Licence ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona je poskytována:

- jako výhradní,

- na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu,

- pro území všech zemí světa (celosvětově),

- bez omezení množstevního rozsahu licence,

- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím

osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.

4.2.2	Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití autorského díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s účelem uzavření této smlouvy ve smyslu § 61 autorského zákona. Zhotovitel bere na vědomí, že účelem této smlouvy je vytvoření podkladu pro jednotlivé navazující či překrývající se stupně či výkonové fáze projekční činnosti definované touto smlouvou, dále je účelem vytvoření podkladů pro realizaci Projektu. Účelem je tedy vytvoření podkladů, s nimiž bude moci objednatel plně disponovat, přičemž případná překážka nedostatku licence v definovaném rozsahu by v tomto případě byla významnou vadou a rozporem s účelem použití výstupů, objednaných touto smlouvou.

4.2.3	Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním autorského díla, s jakýmikoli úpravami a změnami autorského díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného, vše případně provedeno objednatelem nebo třetími osobami.

4.3	Ostatní licenční ujednání

4.3.1	Objednatel není povinen licenci využít.

4.3.2	Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

4.3.3	Oprávnění objednatele užít autorské dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane autorské dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena autorského díla nebo její odpovídající část.

4.3.4	Práva zhotovitele osobovat si autorství autorského díla a uvádět u něj své jméno zejména při jeho zveřejnění, propagaci (např. formou veřejné výstavy) či oznámeních o autorském díle, zůstávají nedotčena.

4.3.5	Nebude-li mezi stranami sjednáno jinak, přejdou autorská práva na rozpracované autorské dílo na objednatele v případě předčasného ukončení smlouvy s následným poměrným finančním vypořádáním za část rozpracovaného autorského díla. Objednatel je ve smyslu výše uvedených ustanovení oprávněn zajistit si dokončení rozpracovaného autorského díla u třetí osoby. Tímto užitím rozpracovaného autorského díla nedojde k porušení autorského zákona ani povinností objednatele dle této smlouvy.

4.4	Cena licence

4.4.1	Odměna za nabytí licence objednatelem a za veškerá související oprávnění dle čl. IV. této smlouvy je již zahrnuta v odměně zhotovitele dle čl. VIII. této smlouvy.

4.4.2	V odměně zhotovitele dle čl. VIII. této smlouvy jsou zahrnuty též veškeré ostatní finanční nároky vyplývající z užití autorského díla objednatelem.

4.4.3	Odměna je výslovně sjednána bez ohledu na výši případných výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na jakoukoli dodatečnou odměnu.

Článek V.

Doba plnění

5.1	Závazné termíny plnění

5.1.1	Zhotovitel je povinen předmět plnění dle této smlouvy řádně provést a předat objednateli v těchto závazných termínech:

5.1.1.1	Dokumentace pro povolení stavby

Konečné výstupy, tj. finální znění Dokumentace pro povolení stavby ve smyslu čl. 3.1 této smlouvy, vč. zapracování výsledku příkazní činnosti dle čl. 3.3 této smlouvy, budou objednateli předloženy ke schválení do:

120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, vč. závazných a jiných stanovisek dotčených účastníků a orgánů správního řízení pro povolení stavby/povolení záměru.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v této lhůtě je zohledněna lhůta objednatele pro písemné protokolární schválení předmětných dokumentů v délce trvání 10 pracovních dnů, počínaje dnem následujícím po doručení předmětných dokumentů objednateli. O tuto dobu není možno výše uvedenou lhůtu prodlužovat.

5.1.1.2	Dokumentace Plánu (zásad) organizace výstavby

Konečné výstupy, tj. finální znění Dokumentace Plánu (zásad) organizace výstavby budou předloženy objednateli ke schválení do:

150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v této lhůtě je zohledněna lhůta objednatele pro písemné protokolární schválení předmětných dokumentů v délce trvání 10 pracovních dnů, počínaje dnem následujícím po doručení předmětných dokumentů objednateli. O tuto dobu není možno výše uvedenou lhůtu prodlužovat.

5.1.1.3	Výkon investorsko-inženýrské činnosti k získání stavebního povolení

Veškeré činnosti ve smyslu čl. 3.3 této smlouvy budou realizovány tak, aby:

a)	k vydání rozhodnutí o povolení stavby došlo nejpozději do:

180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

b)	jakékoli případné prodlevy při vydání rozhodnutí, povolení a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, vč. stavebního úřadu, nebyly způsobeny prodlevami na straně zhotovitele nebo prodlevami v důsledku jednání zhotovitele, které by bylo v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou nebo Závaznými dokumenty,

c)	k příslušným jednáním zhotovitele a reakcím na procesní vývoj příslušných řízení docházelo vždy bezodkladně s přihlédnutím k objektivním okolnostem a spravedlivě očekávatelným lhůtám pro řešení dané věci zhotovitelem.

Zhotovitel není odpovědný za případné prodlevy na straně veřejnoprávních orgánů či objednatele, pokud tyto prodlevy nemají původ v jednání zhotovitele ve smyslu porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel však bere na vědomí, že součástí lhůty je i čas nezbytný pro řízení na stavebním úřadě, případně před jinými veřejnoprávními orgány v rámci jednotlivých povolení a vyjádření. Budou-li příslušné veřejnoprávní orgány a úřady jednat v příslušných správních lhůtách dle zákona, nelze o dobu jejich rozhodování prodlužovat shora uvedenou lhůtu plnění.

5.1.1.4	Dokumentace pro provádění stavby

Konečné výstupy, tj. finální znění Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 3.4 této smlouvy, budou objednateli předloženy ke schválení nejpozději do:

150 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v této lhůtě je zohledněna lhůta objednatele pro písemné protokolární schválení předmětných dokumentů v délce trvání 10 pracovních dnů, počínaje dnem následujícím po doručení předmětných dokumentů objednateli. O tuto dobu není možno výše uvedenou lhůtu prodlužovat.

5.1.1.5	Soupis stavebních prací a výkaz výměr

Konečné výstupy, tj. finální znění Výkazu výměr a položkového soupisu prací ve smyslu čl. 3.5 této smlouvy, budou objednateli předloženy ke schválení nejpozději do:

150 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v této lhůtě je zohledněna lhůta objednatele pro písemné protokolární schválení předmětných dokumentů v délce trvání 10 pracovních dnů, počínaje dnem následujícím po doručení předmětných dokumentů objednateli. O tuto dobu není možno výše uvedenou lhůtu prodlužovat.

5.1.1.6	Výkon odborné poradenské činnosti ve vztahu k plánovanému zadávacímu řízení

Činnosti, nezbytné pro naplnění povinností dle čl. 3.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen vykonávat v době přípravy a realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Nebude-li v daném případě stanoveno objednatelem jinak, je zhotovitel povinen předat:

a)	příslušné podklady a informace dle čl. 3.6.1 písm. a) této smlouvy;

b)	příslušné podklady a informace v oficiálním znění, ve kterém budou předloženy účastníkům zadávacího řízení, dle čl. 3.6.1 písm. b);

c)	výstupy činností dle čl. 3.6.1 písm. c) této smlouvy;

d)	ostatní výstupy činností dle čl. 3.6.1 písm. d) této smlouvy;

vše do 2 pracovních dnů od doručení požadavku objednatele.

5.1.1.7	Výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru ve smyslu čl. 3.7 této smlouvy bude vykonáván v rozsahu tam uvedeném po celou dobu realizace Projektu.

5.1.2	Termíny provedení jednotlivých činností jsou pro zhotovitele závazné, přičemž jejich modifikace je možná pouze v případě, že tak stanoví tato smlouva.

5.1.3	V případě, že jednotlivé lhůty dle této smlouvy na sebe navazují, a dojde k prodlení s plněním první lhůty v pořadí, bude druhá lhůta v pořadí garantována v původním počtu kalendářních dnů (tedy nebude krácena s ohledem na prodlení první lhůty v pořadí).

5.1.4	Zhotovitel je oprávněn dokončit plnění (s výjimkou autorského dozoru) i před sjednaným termínem předání a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončená plnění převzít a uhradit jejich cenu.

5.2	Prodloužení termínu plnění

5.2.1	Termín splnění jednotlivých činností dle této smlouvy může být prodloužen přiměřeně ve vztahu k objektivním důvodům takového prodloužení, pouze v nezbytném rozsahu a pouze v následujících případech:

5.2.1.1	Přerušení prací na pokyn objednatele

Nebude-li důvod k přerušení prací na pokyn objednatele spočívat v předchozím porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, Závazných dokumentů nebo zákona, je přerušení prací na pokyn objednatele důvodem pro prodloužení termínu plnění.

5.2.1.2	Překážka plnění

Za překážky plnění, opravňující zhotovitele k prodloužení termínu plnění, jsou považovány takové překážky, které:

a)	nemají původ v jednání či opomenutí zhotovitele nebo osobami, které pro plnění této smlouvy zhotovitel využívá, a

b)	nelze je odstranit jinými postupy, které lze od zhotovitele při zohlednění všech objektivních podmínek spravedlivě očekávat.

5.2.1.3	Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění v případě zásahu vyšší moci ve smyslu výkladu dle příslušných právních předpisů. Vyšší mocí v tomto smyslu není chápán subjektivní stav případného proměnlivého personálního zabezpečení na straně zhotovitele.

5.2.2	O překážce plnění nebo jiném důvodu pro prodloužení termínu plnění je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. V případě porušení této povinnosti se ustanovení o právu zhotovitele na prodloužení termínu plnění dle tohoto článku smlouvy nepoužije.

Článek VI.

Předání a převzetí výstupů dle této smlouvy

6.1	Způsob předání a převzetí

6.1.1	Předání a převzetí jednotlivých výstupů činností zhotovitele dle této smlouvy bude provedeno v řádných termínech plnění dle této smlouvy.

6.1.2	Nebude-li stanoveno jinak, dochází k předání a převzetí výstupů činností dle této smlouvy v sídle objednatele.

6.1.3	Objednatel je povinen jednotlivé výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy převzít za předpokladu, že neobsahují vady a nedodělky.

6.1.4	Objednatel je současně oprávněn (nikoli povinen) tyto výstupy převzít i s vadami a nedodělky. V takém případě budou příslušné vady a nedodělky protokolárně označeny a současně bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění, které budou stanoveny jako přiměřené s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem dané věci. O následném odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol.

6.1.5	Vady a nedodělky, které nebyly zjištěny při převzetí jednotlivých výstupů činností zhotovitele dle této smlouvy (zejm. s ohledem na skutečnost, že objednatel nedisponuje odborným zázemím, které by mu umožnilo na místě a obratem zkontrolovat obsahovou stránku výstupů zhotovitele) je objednatel oprávněn uplatnit v záruční době.

6.2	Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

6.2.1	Předáním výstupů zhotovitele dle této smlouvy přechází vlastnické právo k těmto výstupům na objednatele.

6.2.2	Práva objednatele vyplývající z autorského zákona ve vztahu k autorským dílům jsou řešena samostatně v čl. IV. této smlouvy.

6.2.3	Předáním výstupů zhotovitele dle této smlouvy přechází nebezpečí škody na těchto výstupech na objednatele.

Článek VII.

Ostatní práva a povinnosti stran

7.1	Povinnosti zhotovitele ve vztahu k celému Projektu

7.1.1	Zhotovitel je povinen veškeré činnosti dle této smlouvy provádět tak, aby jejich výstupy odpovídaly závazným parametrům Závazných dokumentů ve smyslu čl. 2.3 této smlouvy.

7.1.2 	Zhotovitel bere na vědomí, že případné nedostatky výstupů jeho činností či porušení podmínek dle Závazných mohou způsobit významné škody.

7.2	Obecné povinnosti zhotovitele

7.2.1	Zhotovitel je povinen:

a)	provádět veškeré činnosti řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b)	dodržovat při provádění veškerých činností ujednání této smlouvy, řídit se Závaznými dokumenty a pokyny objednatele a dotčených orgánů,

c)	provádět veškeré činnosti na svůj náklad a nebezpečí,

d)	účastnit se v souladu s touto smlouvou nebo na základě pokynu objednatele všech relevantních jednání v průběhu realizace Projektu,

e)	písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

7.2.2	V případě zřejmé nevhodnosti pokynů objednatele, které by mohly mít za následek vznik škody nebo ohrožení řádného plnění této smlouvy, je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, a to bezodkladně poté, co se takovou skutečnost dozví. Bude-li objednatel i přes písemné upozornění na nevhodném pokynu trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu ani jiné negativní následky, způsobené použitím takového nevhodného pokynu.

7.2.3	Zhotovitel je v celém rozsahu všech plnění dle této smlouvy profesionálním subjektem se znalostí všech odborných činností a povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi, kterých je k řádnému plnění této smlouvy potřeba, a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by mu jakkoli bránily v řádné realizaci této smlouvy a jejích příloh. V návaznosti na uvedené není zhotovitel oprávněn odůvodňovat případně vadné či chybné postupy při plnění této smlouvy s odkazem na nedostatek znalostí, odbornosti, know-how, praxe, ani personálního či technického zabezpečení plnění této smlouvy.

7.3	Pracovníci zhotovitele

7.3.1	Zhotovitel je oprávněn svěřit jednotlivá plnění dle této smlouvy svým poddodavatelům, pokud tato možnost nebyla vyloučena v Zadávacím řízení.

7.3.2	Odpovědnost za plnění této smlouvy nese zhotovitel sám, bez ohledu na případné plnění jednotlivých činností poddodavateli.

7.3.3	Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy vykonávat příslušné činnosti pouze prostřednictvím osob, jejichž kvalifikace dosahuje požadované úrovně pro příslušné osoby dle Zadávací dokumentace.

7.4	Pojištění zhotovitele

7.4.1	Zhotovitel a jeho poddovatelé jsou povinni být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěni na základě zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ve znění předpisů v době ukončení této smlouvy).

7.4.2	Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně předložit kopii platné pojistné smlouvy nebo obdobný doklad prokazující platné pojištění.

7.5   	Odpovědné zadávání

7.5.1	Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

7.5.2	Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

7.5.3	Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

7.5.4	Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy.

7.5.5	Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

7.6	Povinnosti objednatele

7.6.1	Objednatel se zavazuje, že v nezbytném rozsahu poskytne zhotoviteli ostatní součinnost pro zajištění plnění dle této smlouvy.

7.6.2	Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se Projektu a jeho realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

7.6.3	Objednatel bude po celou dobu realizace Projektu a všech činností s tím spojených provádět kontrolní činnost ve vztahu ke všem dílčím činnostem zhotovitele. Součástí budou kontrolní dny, konané 1x týdně, nebude-li objednatelem stanovena jiná frekvence.

7.7	Přístup do místa plnění

7.7.1	Objednatel umožní zhotoviteli vstoupit v nezbytném rozsahu do místa realizace Projektu.

7.7.2	Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré provozní podmínky místa realizace Projektu.

Článek VIII.

Odměna zhotovitele

8.1	Odměna zhotovitele

8.1.1	Odměna zhotovitele za jednotlivé řádně a včas vykonané činnosti dle této smlouvy je stanovena na základě Cenové nabídky, předložené zadavatelem v Zadávacím řízení, a činí:

a)	Odměna za Dokumentaci pro povolení stavby dle čl. 3.1 této smlouvy:

(bude doplněno) Kč bez DPH, tj. (bude doplněno) Kč vč. DPH.

b)	Odměna za Dokumentaci Plán organizace výstavby  dle čl. 3.2 této smlouvy:

(bude doplněno) Kč bez DPH, tj. (bude doplněno) Kč vč. DPH.

c)	Odměna příkazní činnost pro získání rozhodnutí, kterým bude povolena stavba dle čl. 3.3.1 písm. a) této smlouvy:

(bude doplněno) Kč bez DPH, tj. (bude doplněno) Kč vč. DPH.

d)	Odměna za Dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 3.4 této smlouvy:

(bude doplněno) Kč bez DPH, tj. (bude doplněno) Kč vč. DPH.

e)	Odměna za Soupis stavebních prací a výkaz výměr dle čl. 3.5 této smlouvy:

(bude doplněno) Kč bez DPH, tj. (bude doplněno) Kč vč. DPH.

f)	Odměna za výkon odborné poradenské činnosti dle čl. 3.6 této smlouvy:

(bude doplněno) Kč bez DPH, tj. (bude doplněno) Kč vč. DPH.

g)	Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. 3.7 této smlouvy:

(bude doplněno) Kč bez DPH, tj. (bude doplněno) Kč vč. DPH.

Výše odměny hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby, když za základ pro výpočet nové ceny bude považováno inflační navýšení spotřebitelských cen.

Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně nákladů na dopravu do místa plnění / budoucího staveniště

8.1.2	Odměna zhotovitele v sobě zahrnuje odměnu za všechna plnění dle této smlouvy, výslovně vč.:

a)	poskytnutých majetkových práv a licencí ve smyslu čl. IV. této smlouvy,

b)	ostatních souvisejících činností dle této smlouvy.

8.1.3	Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele účelně vynaložené při plnění jeho závazků z této smlouvy, výslovně včetně nákladů na dopravu, cestovné, administrativní a jiné správní poplatky, poštovné, náklady na personální zajištění jednotlivých činností, ostatní provozní i fixní náklady, náklady na veškerá pojištění, záruky, zhodnocení rizik, a dále v sobě zahrnuje přiměřený zisk.

8.2	Odměna nejvýše přípustná

8.2.1	Odměna dle čl. 8.1 této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

8.2.2	Odměna může být modifikována pouze na základě:

a)	změny platné sazby DPH, pokud je tím výše odměny ovlivněna,

b)	potřeby změny závazků ve smlouvě, které musí být provedeny v souladu s touto smlouvou, Závaznými dokumenty, zákonem a písemným pokynem nebo souhlasem objednatele.

Článek IX.

Platební podmínky

9.1	Fakturace

9.1.1	Platba odměny zhotovitele dle čl. VIII. této smlouvy se uskuteční na základě fakturace zhotovitele za předpokladu neexistence vad a nedodělků činností, které předcházely fakturaci.

9.1.2	Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než objednatel převezme řádně provedené plnění, které je fakturováno, se všemi náležitostmi dle této smlouvy.

9.1.3	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměny za jednotlivé části díla dle čl. 8.1.1 písm. a), b), c), d), e), f) smlouvy, na základě faktur, které zhotovitel vystaví po řádném dokončení a předání příslušné části díla nebo po dokončení příslušných činností.

9.1.4	Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli odměnu za činnost dle čl. 8.1.1 písm. g) smlouvy měsíčně zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém byla činnost provedena. Za datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který byla faktura vystavena.

9.1.5	Vystavená faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.

9.1.6	Doba splatnosti faktur bude činit 30 kalendářních dnů.

9.1.7	Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

9.2		Náležitosti faktury

9.2.1	Faktura musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

9.2.2	V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není založena na řádném splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou nebo Závaznými dokumenty, oznámí objednatel bezodkladně tuto skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

9.2.3	Objednatel souhlasí, aby mu byly daňové doklady vystavené na základě této smlouvy zasílány v elektronické podobě.

9.3		Bezhotovostní platby

9.3.1	Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

Článek X.

Odpovědnost za škodu

10.1	Obecná odpovědnost za škodu

10.1.1	Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

10.1.2	Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedených činností dle této smlouvy, a to v plném rozsahu.

10.1.3	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

XI.

Záruky

11.1	Rozsah záruk a záruční doba

11.1.1	Zhotovitel je odpovědný za řádnou, odbornou a kvalitní realizaci předmětu plnění, za všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy předmět plnění mít, a za veškeré jeho vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost výstupů jeho činností, kterou se zhotovitel zavazuje, že po celou dobu záruční lhůty budou mít tyto výstupy příslušné vlastnosti a kvalitu dle sjednaných ustanovení ve smlouvě a budou plně způsobilé k použití podle svého účelu.

11.1.2	Záruční doba pro každý z předávaných výstupů ve smyslu této smlouvy je stanovena v délce 60 měsíců od předání a převzetí příslušného výstupu, resp. od odstranění poslední vady nebo nedodělku příslušného výstupu, nastane-li takový den později.

11.2  	Odstranění vad

11.2.1	V případě, že se objeví jakákoli vada výstupů činností zhotovitele dle této smlouvy v záruční době, s výjimkou vad dle čl. 11.2.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto vadu na své náklady odstranit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího oznámení objednatele, pokud se smluvní strany s přihlédnutím k objektivním možnostem zhotovitele nedohodnou jinak.

11.2.2	Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

11.2.3	Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

12.1	Výše smluvních pokut

12.1.1	Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši:

a)	0,02 % odměny zhotovitele za příslušnou část plnění za každý započatý den prodlení s předáním takové části plnění bez vad a nedodělků dle této smlouvy,

b)	1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraňováním vad a nedodělků výstupů zhotovitele.

12.1.2	Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % hodnoty faktury za každý den prodlení s úhradou řádně vystavené a doručené faktury.

12.2	Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

12.2.1	Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

12.2.2	Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XIII.

Ukončení smlouvy

13.1	Odstoupení od smlouvy

13.1.1	V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou má dotčená smluvní strana právo od smlouvy okamžitě odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků druhou smluvní stranou.

13.1.2	Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se výslovně považuje nedodržení termínů této smlouvy, nedojde-li k nápravě ani v přiměřeném dodatečném termínu 14 kalendářních dnů.

13.1.3	Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká od počátku.

13.1.4	Odstoupením od smlouvy nezaniká právo odstupující smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, případně na jiné nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat zachovány i po zániku smlouvy.

13.2		Dohoda stran

13.2.1	Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.

13.2.2	V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě.

XIV.

Společná a závěrečná ustanovení

14.1	Spor při hodnocení kvality

14.1.1	V případě sporu hodnocení kvality a jakosti prováděných činností zhotovitelem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce.

14.1.2	Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

14.2	Platnost a účinnost smlouvy

14.2.1	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem vkladu smlouvy do registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

14.3		Závěrečná ustanovení

14.3.1	Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími.

14.3.2	V případě listinné verze smlouvy se smlouva vyhotoví ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

14.3.3	Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré změny a doplňky této smlouvy možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

14.3.4	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

- Cenová nabídka

V Třeboni dne (bude doplněno)		     	      V (bude doplněno) dne (bude doplněno)

za objednatele	 za zhotovitele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,           	(bude doplněno)

jednatel společnosti