**Smlouva o dílo**

**Zemní práce a přesuny přírodního léčivého zdroje**

**pro Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

**část I. – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ**

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a analogicky k zákonu č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“)

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

se sídlem: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČ: 25179896

DIČ: CZ25179896

datová schránka: 7pehv9f

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn C 8137

Osoba oprávněná ve věcech technických a k převzetí prací: Ing. Milan Mikyška,

vedoucí odboru techniky a správy budov,

e-mail: [mikyska@laznetrebon.cz](mailto:mikyska@laznetrebon.cz)

tel.: 777 710 575, nebo

Martin Kohout, balneotechnik

## e-mail: [kohout@laznetrebon.cz](mailto:kohout@laznetrebon.cz)

## tel.: 606 609 305

## 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**ZHOTOVITEL: (vyplní účastník)**

se sídlem: (vyplní účastník)

zastoupený: (vyplní účastník)

IČ: (vyplní účastník)

DIČ: (vyplní účastník)

datová schránka: (vyplní účastník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (vyplní účastník)

Osoba oprávněná ve věcech technických a k předání prací: (vyplní účastník)

(vyplní účastník)

e-mail: (vyplní účastník)

tel.: (vyplní účastník)

dále jen **„Zhotovitel“** na straně druhé

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Tato Smlouva byla uzavřena na základě a v souladu s výsledky zadávacího řízení s názvem „Zemní práce a přesuny přírodního léčivého zdroje pro Slatinné lázně Třeboň s.r.o.“, které bylo konáno mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ.

## Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, které bude plnit na základě uzavření této smlouvy a následných Výzev Objednatele s uvedením rozsahu a místa plnění. Uzavřením této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

## Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k úplnému dodržovaní podmínek Rozhodnutí č.j.: MZDR 4182/2019-4/OZP-ČIL-H, ze dne 24. 5. 2019.

## Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k úplnému dodržování podmínek Vyhlášky č. 423/2001 Sb., Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

# PŘEDMĚT SMLOUVY

## Předmětem smlouvy jsou Zemní práce a přesuny přírodního léčivého zdroje pro Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

## Čištění sedimentační stoky v lokalitě Vimperky.

## Zemní práce týkající se přírodního léčivého zdroje a uskladnění na deponii Spálená borkovna,

## Nakládka přírodního léčivého zdroje na deponii Spálená borkovna a převoz do Lázeňského domu Aurora.

## Realizace předmětu smlouvy bude probíhat dle potřeb Objednatele na základě této smlouvy a jednotlivých Výzev Objednatele, kde bude specifikován rozsah, místo a případně další podrobnosti plnění.

Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození ložiska přírodního léčivého zdroje kontaminací ropnými produkty či jinými látkami. Vozidla musí mít těsnou korbu, aby nedocházelo k úniku přírodního léčivého zdroje a následnému znečišťování komunikací, když Zhotovitel bude obecně dbát toho, aby komunikace neznečistil. Korby vozidel a veškeré povrchy techniky, které mají být ve styku s PLZ, musí být před zahájením prací vyčištěny a dezinfikovány.

## Objednatel podmiňuje nasazení veškeré techniky pouze za prokazatelného použití biologicky odbouratelných náplní a mazadel.

## Za zrealizované, tj. skutečně provedené práce, na základě jednotlivých Výzev se Objednatel zavazuje, že bude platit Zhotoviteli odměnu dle čl. 4 této Smlouvy.

## DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění od prokazatelného odeslání Výzvy k zahájení dílčího plnění je touto smlouvou stanovena následovně:

pro část B nejpozději do 30 kalendářních dnů,

pro část C nejpozději do 15 kalendářních dnů.

## Místem plnění jsou objekty Objednatele. Konkrétní místo plnění bude specifikováno Objednatelem v „Příloze č. 2 Výzva k zahájení dílčího plnění“.

1. Pro těžbu přírodního léčivého zdroje a zpětné uložení peloidu - pozemek s místním názvem Spálená borkovna, parc.č. 2118/1, katastrální území Třeboň.
2. Pro vyčištění sedimentační stoky od usazeného peloidu – lokalita s místním názvem Vimperky, parc. č.1885/1 v k.ú. Břilice.
3. Pro dopravu PLZ do LD Aurora – skladová hala na parc. č. 1977/8 v k.ú. Třeboň.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je s místy plnění dostatečně a řádně seznámen.

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Ceny za plnění dle jednotlivých Výzev budou stanoveny na základě skutečných výměr provedených prací při použití jednotkových cen Cenové nabídky Zhotovitele, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

## Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po ukončení prací dle konkrétní Výzvy, a to po převzetí prací Objednatelem na základě písemného Předávacího protokolu a Soupisu provedených činností potvrzeného Objednatelem.

## Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

## Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje-li faktura zákonem stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn 7 kalendářních dnů od jejího doručení Zhotoviteli vrátit k opravě a doplnění. Zhotovitel je povinen fakturu znovu vystavit a doručit Objednateli nejpozději 5 dnů od jejího vystavení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti faktury dle této smlouvy.

## Faktura je splatná do 30 dnů od vystavení faktury. Zhotovitel je povinen fakturu doručit Objednateli do 5 dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury, než stanoví tato smlouva, se délka splatnosti faktury o tuto dobu prodlužuje.

## Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotoviteli řádně a včas. Datem úhrady faktury se rozumí datum připsání finanční částky na účet Zhotovitele. V případě, že dojde k opoždění platby o více než 30 dnů, je Zhotovitel oprávněn pozastavit plnění služby Objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnu na jiném řešení.

## Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den ukončení prací dle konkrétní Výzvy uvedený v Soupisu provedených činností, který bude nedílnou součástí faktury – daňového dokladu.

## Objednatel nepřipouští překročení jednotkových nabídkových cen, vyjma změny sazby DPH.

## Jednotkové ceny jsou nejvýše přípustné po celou dobu trvání této smlouvy s tím, že tyto ceny mohou být na základě požadavku Zhotovitele navýšeny o inflaci, a to níže uvedeným způsobem:

## - Zhotovitel je oprávněn po dobu účinnosti této smlouvy, počínaje rokem 2025, žádat o zvýšení ceny o roční inflaci vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem poníženou o čtyři procentní body tj.:

## navýšení (%) = přírůstek CPI (%) – 4 %,

## toto zvýšení ceny je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit do 31. 1. příslušného roku, jinak toto právo zaniká. Současně s tímto oznámením je Zhotovitel povinen předložit Objednateli aktualizovanou přílohu Cenová nabídka, zohledňující příslušný nárůst jednotkových cen, nedosáhne-li přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za příslušný rok více než čtyři procentní body, není Zhotovitel oprávněn o navýšení cen v daném roce žádat. O navýšení cen může v takovém případě žádat až v následujícím kalendářním roce (opět do 31. 1.), pokud bude celkový přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v součtu obou po sobě jdoucích let vyšší, než 4 %. Obdobně se bude postupovat v případě delšího časového období.

## VÝZVY K ZAHÁJENÍ DÍLČÍCH PLNĚNÍ

## Dílčí plnění oznámená „Přílohou č. 2 Výzva k zahájení dílčího plnění“ Objednatelem, budou Zhotovitelem realizovány ve lhůtách dle čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn Výzvy odmítnout. Výzvy dle této smlouvy mohou být činěny rovněž elektronickými prostředky, nevyjímaje e-mailovou komunikaci.

## Písemná Výzva k zahájení dílčího plnění, dle předchozího odstavce bude obsahovat minimálně následující údaje:

* označení smluvních stran,
* evidenční číslo této Smlouvy,
* předmět plnění a termín plnění,
* pořadové číslo Výzvy.

## Kontaktní e-mail pro odeslání Výzvy je: (vyplní účastník)

## V případě pochybností je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny uvedené ve Výzvě jsou pro něj dostatečné pro plnění konkrétní zakázky a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či za vadné plnění zakázky.

## Písemné potvrzení Výzvy je možné učinit i elektronicky, a to na emailovou adresu uvedenou v čl. 7 této Smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje, že potvrdí přijetí Výzvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení.

# PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

## Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran, nevyjímaje změny kontaktních údajů.

## Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu nebo rozsahu plnění, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na časový plán nebo cenu.

## Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu plnění budou mít dostatečnou kapacitu svých zaměstnanců, technické a materiálové vybavení pro rozsah požadovaného plnění v souladu se zadávací dokumentací.

## Zhotovitel je jako původce odpadů vznikajících při provádění činností dle této smlouvy odpovědný za nakládání s těmito odpady (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech) a je povinen dodržovat povinnosti dané platnou legislativou.

## Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude plnit předmět této smlouvy řádně a včas a bude odpovídat Objednateli a třetím osobám za veškeré prokazatelné škody, které vzniknou nedodržením této povinnosti.

## Zhotovitel zajistí průběžný úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor pracoviště tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb personálu ani jiných osob. Po dokončení prací a předání díla zajistí Zhotovitel kompletní úklid prostor dotčených plněním díla či jeho části, vyjma prostoru uložení na Léčebném domě Aurora.

## Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru souvisejícím s plněním díla a po vymezených přístupových a zásobovacích cestách.

## Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů budou mít povinnost identifikace (označení pracovního oděvu logem společnosti Zhotovitele).

1. Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací plnění Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje předat před zahájením prací Objednateli identifikaci rizik, která vyplývají z činnosti Zhotovitele při provádění prací.
2. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s prováděním prací do areálů Objednatele s riziky souvisejícími s prováděním prací stanovenými ve smlouvě a vyplývající ze specifik pracoviště.
3. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni:
   * + respektovat pokyny osob stanovených v čl. 7 odst. 2 této smlouvy a příslušných vedoucích zaměstnanců Objednatele (odpovědná osoba SLT)
     + nevstupovat do zdravotnických a administrativních provozů, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu Objednatele bez souhlasu odpovědné osoby SLT.
     + informovat odpovědnou osobu SLT před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu.
     + při požáru volat tel. č. na ohlašovnu požáru, které je uvedeno ve vyvěšené PPS (požární poplachová směrnice), pokud číslo na ohlašovnu požáru není k dispozici, volat přímo HZS, tel. 150 (v tomto případě neprodleně informovat hlavní vrátnici Objednatele, tel. 602 529 138).
     + dodržovat požární řády pracovišť, v případě vzniku požáru či jiné mimořádné události dodržovat požární poplachové směrnice a evakuační plány.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací používat pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, spotřebiče a nástroje.
5. Zhotovitel je povinen mít v platnosti a udržovat po celou dobu trvání smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele, která je předmětem této veřejné zakázky, s limitem pojistného plnění v minimální výši 20.000.000,- Kč.
6. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
8. REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

## Zhotovitel odpovídá za to, že plnění podle příslušných Výzev potvrzených Zhotovitelem bude provedeno řádně a včas v souladu s touto smlouvou a dalšími podmínkami sdělenými Zhotoviteli před uzavřením smlouvy (zejm. zadávací podmínky k příslušné zakázce).

## Zhotovitel je povinen předat předmět dílčího plnění Objednateli kompletní a bez zjevných vad, v době a určeném místě plnění. Kontaktní osobou za Objednatele je pro tyto účely Martin Kohout, balneotechnik, tel. 606 609 305, e-mail: [kohout@laznetrebon.cz](mailto:kohout@laznetrebon.cz)

## Kontaktní osobou za zhotovitele …………………… je ……………………, tel. ……, e-mail: ………….

## Předání a převzetí dílčího plnění potvrdí Objednatel a Zhotovitel podpisem písemného předávacího protokolu, v němž bude uveden stav předmětu plnění v okamžiku předání a jeho případné vady a nedodělky.

## Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Vadou se rozumí zejména neúplnost plnění, nefunkčnost nebo nesplnění v nabídce uvedených vlastností či poškození. Objednatel je oprávněn před převzetím dílčího plnění požadovat odstranění zjištěných vad opravou, jsou-li opravitelné. V případě neodstranitelných vad Zhotovitel poskytne nové plnění. Objednatel je také oprávněn odmítnout převzít předmět dílčího plnění v případě, že se u dílčího plnění vyskytuje větší počet vad. Zhotovitel je v tomto případě povinen odstranit vady okamžitě. V případě, že vady Zhotovitel neodstraní ještě ve stanovené době plnění, dostává se do prodlení s předáním předmětu dílčího plnění. Převezme-li Objednatel předmět plnění s vadami uvedenými v předávacím protokolu, je Zhotovitel povinen vady díla odstranit neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od dne sepsání předávacího protokolu.

## Záruční doba na dílo činí minimálně 24 měsíců ode dne předání každého dílčího plnění. Záruční doba se vztahuje na kompletní dílo včetně jeho dodávek a technologických částí a počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.

## V průběhu sjednané záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady písemnou formou (dopisem, e-mailem) nebo do rukou oprávněného zástupce Zhotovitele.

## Na odstraňování reklamovaných vad nastoupí Zhotovitel po uplatnění reklamace (dopisem, e-mailem) v dále sjednaných termínech:

## u závad ohrožujících zdraví, život nebo při odvracení hrozících škod velkého rozsahu do 24 hodin,

## u závad, kdy hrozí přerušení provozu do 48 hodin,

## u závad, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení nebo škody z hrozícího zastavení provozu po dohodě s Objednatelem, nejpozději do 10-ti dnů.

## 

## Lhůta pro odstranění vad mající vliv na nepřetržitý provoz je tři dny; ostatní závady Zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 dnů od obdržení reklamace.

# ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

## Zhotovitel nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů, této Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv.

## Zhotovitel se zavazuje k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

## Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržel od druhé smluvní strany v případě, že na nesprávnost takového zadání druhou stranu písemně upozornil před vznikem odpovídající škody. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

## V případě prodlení Zhotovitele s řádným předáním dílčího plnění bez zavinění Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení po termínu dokončení dílčího plnění, uvedeného ve Výzvě.

## V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny dílčího plnění je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.

## Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění odpovědnosti za škody v rozsahu dle čl. 6 odst. 13 a 14 smlouvy sjednávají strany této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále 3.000,- Kč za každý započatý týden, kdy nedojde k nápravě s opětovným zajištěním pojištění dle jmenovaného odstavce.

## V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při přejímce dílčího plnění je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

## V případě prodlení s odstraňováním reklamovaných vad je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

## V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. 13, odst. 2 smlouvy má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.

## V případě nesplnění povinností uvedených v článku 6, odst. 11 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

## Úhrada jakékoli smluvní pokuty nemá vliv na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu způsobenou porušením smluvní pokutou utvrzované povinnosti, a to škodu v plné výši. Případná škoda se hradí zvlášť a v plné výši vedle smluvní pokuty.

## Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu.

# OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nehledě na to, zda se jedná o zákonnou povinnost či dobrovolně převzatou povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejní tuto smlouvu včetně případných dodatků této Smlouvy, zákonem stanoveným způsobem. Zhotovitel před podpisem této smlouvy v písemné formě sdělí Objednateli, zda považuje některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje.

# SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

## Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.

## Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění.

## Zhotovitel je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Objednatele kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována předem.

## Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran.

# PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

## Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců a končí před uplynutím této doby v případě, že na jejím základě bude ze strany Objednatele uhrazena celková částka ve výši předpokládané hodnoty tj. 3.600.000,- Kč bez DPH.

## Tuto Smlouvu lze zrušit:

## dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,

## výpovědí

## odstoupením od Smlouvy v případech jejího podstatného porušení, specifikovaných v odst. 3, 4 a 5 tohoto článku.

## Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel nezahájí plnění ve stanoveném termínu (datum a čas), případně pokud nedodává plnění v úplném rozsahu delším než patnáct (15) dnů a nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení.

## Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména v těchto případech:

* poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,
* bude-li Zhotovitel plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele,
* bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek anebo zamítne-li soud insolvenční návrh pro nedostatek majetku,
* vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,
* pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou
* z dalších důvodů specifikovaných ve smlouvě

## Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli a toto prodlení trvá po dobu delší než šedesát (60) dnů po písemném upozornění a nesjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

## Smlouva může být ukončena též písemnou výpovědí smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou 6 měsíců počínající běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

# ŘEŠENÍ SPORU

## Veškerá vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele vyplývající z uzavřené Smlouvy se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecným soudem Objednatele v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem.

# ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR, zejména z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

1. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

## Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek ke Smlouvě.

## Práva a povinnosti účastníků této smlouvy z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

## V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.

## Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

## Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka

Příloha č. 2 Výzva k zahájení dílčího plnění

V (doplní účastník) dne (doplní účastník) V ……………….dne……………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za Zhotovitele za Objednatele

(jméno oprávněné osoby) prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,

jednatel společnosti