Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. 750/8837/25/3

ke Smlouvě o dílo č. 750/8837/25 ze dne 22.05.2025

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: Stavení firma HUKO s.r.o.

se sídlem:   Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5,

IČ: 25174533, DIČ: CZ25174533,

plátce DPH,

zapsaný v OR: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116084

Zastoupený: Vlastimilem Kokešem

Bankovní spojení XXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních:   Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXX,

oprávněn jednat ve věcech technických: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXX,

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.750/8837/25  ze dne 22.05.2025, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Stavební úpravy ulice valy v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 22.05.2025, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2,  dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto  méněpráce jsou specifikovány v přiloženém změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. V čl. 5. Rozsah předmětu díla smlouvy o dílo se v odst. 5.1. Rozsah předmětu díla doplňuje nový odst. 5.1.5. v následujícím znění:

5.1.5.	Předmětem díla je dále provedení dodatečných méněprací tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

IV.

Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, dochází ke změně ceny díla. V čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny smlouvy o dílo se odst. 9.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

9.2.1.	Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH dle SOD a Dodatků č. 1 a č. 2                                      10 891 243,30 Kč

Dodatek č. 3 (změnový list č. 2)                                                                  -22 552,01 Kč

Cena bez DPH                                                                                       10 868 691,29 Kč

DPH  21 %                                                                                              2 282 425,17 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem vč. DPH                                                                                   13 151 116,46 Kč

/slovy: třinástmilionůstopadesátjednatisícstošestnáctkorunčtyřicetšesthaléřů včetně DPH/.

V.

- V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 7/2026-92 ze dne 08.01.2026.

- Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku  č. 3 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 3.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

- Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 2

V Třeboni   29.01.2026                                                       V Praze 13.01.2026

Za zhotovitele:                                                                     Za objednatele:

…………………………………………                             …………………………………………..

PaedDr. Jan Váňa, starosta města                                                Vlastimil Kokeš, jednatel